三亚市花岗石材料厂

三亚市大园辉长辉绿岩矿

矿产资源开发利用与保护方案

提交单位：三亚市花岗石材料厂

编制单位：海南睿通工程咨询有限公司

编制日期：二〇一九年九月

三亚市花岗石材料厂

三亚市大园辉长辉绿岩矿

矿产资源开发利用与保护方案

申报单位：三亚市花岗石材料厂

法人代表：陈瑞典

编制单位：海南睿通工程咨询有限公司

法人代表：陈人通

项目负责人：李 杰

项目编写人：李 杰、陈运赡

项目校核人：陈福湾

项目审核人：杨明

# 第三篇  地质环境保护与矿山土地复垦

## 一、矿山地质环境影响和土地损毁评估

### （一）矿山地质环境与土地资源调查概述

1、矿山地质环境概述

本矿山前期有过开采，在矿段Ⅰ北侧已形成一个较大的老采坑面积约9.02hm2，采坑北侧为高陡边坡，高差约50m，现状条件下植被破坏，地形地貌景观遭到严重破坏；矿段Ⅱ尚未进行开采，保持原有地形。矿区大部分被第四系残坡积层所覆盖，矿体位于当地侵蚀基准面以上；地表水与地下水对矿山开采基本无影响，矿床充水以大气降水为主。矿区水文地质条件属简单类型。

矿区属丘陵型地貌，且矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水；岩体完整、稳定性好，不易发生矿山工程地质问题。矿区未见新构造运动痕迹，未见滑坡、崩塌、泥石流等现象；区内无重大的污染源，无热害，地表水、地下水水质较好（不低于Ⅲ类）；矿石、矿渣化学成分基本稳定，尚未有明显的环境地质灾害。

矿山土地类型为灌木林地、村庄及采矿用地。矿山开采将破坏了矿区原有的地形地貌，将原有植被铲除，使原灌木林变为采矿用地，在矿区其他区域植被基本保持原生态。

- 2、土地资源调查概述

根据现场调查，矿区大部分为灌木林区，小部分为槟榔林地，无其它建设设施，无基本农田及其它农作物，在矿段Ⅱ的北侧部分为生态红线及公益林区。根据海南省自然资源和规划厅2018年11月传给三亚市自然资源和规划局的生态保护红线校核优化方案，矿区Ⅱ号矿体部分矿块被生态红线压覆，压覆面积约26854m2，为此矿段Ⅱ予以调整，确保矿山设计开采生态红线禁止范围之外。根据三亚市国土资源地理信息中心提供的《矿山土地利用现状图》（2017年现状数据），矿区土地利用现状为灌木林地、村庄、采矿用地，具体情况详见图3-1。

图3-1  矿山土地利用现状图

### （二）矿山地质环境影响评估

1、评估范围和评估级别

- 1）评估范围

根据矿山建设规模、开拓方式、开拓部署、开采方法、矿山地质环境条件以及矿业活动与地质环境相互影响与制约关系，将矿山活动可能影响到的周边区域作为评估范围的原则，结合本矿山地质环境的特点、矿床分布特征、设计开采范围、水文地质单元分布特征及制约关系、水污染影响范围等诸多因数。本次评估范围由矿区边界向外延伸至对矿山生产活动可能受影响的范围，包括开采区、老采坑、工业场地等用地区域及影响区域，评估区面积约44.88hm2（详见附图），评估区拐点坐标见表3-1~表3-2。

表3-1 评估1区拐点坐标（2000坐标系）

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P1 | 2031841.558 | 350077.157 |
| P2 | 2031454.996 | 350062.956 |
| P3 | 2031409.526 | 350192.392 |
| P4 | 2031494.562 | 350351.760 |
| P5 | 2031709.729 | 350377.255 |
| P6 | 2031620.289 | 350510.135 |
| P7 | 2031473.917 | 350569.341 |
| P8 | 2031611.213 | 350851.967 |
| P9 | 2031726.629 | 350913.376 |
| P10 | 2031825.469 | 350903.784 |
| P11 | 2031915.536 | 350779.071 |
| P12 | 2032056.345 | 350795.870 |
| P13 | 2032054.800 | 350479.900 |
| P14 | 2031927.901 | 350321.257 |
| P15 | 2031798.309 | 350266.529 |
| 评估区面积：34.34hm2 |  |  |

表3-2 评估2区拐点坐标（2000坐标系）

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P16 | 2031556.459 | 350810.123 |
| P17 | 2031481.973 | 350751.254 |
| P18 | 2031078.215 | 350632.812 |
| P19 | 2031074.767 | 350534.685 |
| P20 | 2030946.190 | 350502.083 |
| P21 | 2030861.130 | 350761.196 |
| P22 | 2030941.222 | 350791.233 |
| P23 | 2031000.000 | 350669.344 |
| P24 | 2031094.214 | 350701.309 |
| P25 | 2031200.000 | 350841.290 |
| P26 | 2031530.337 | 350910.435 |
| 评估区面积：10.54hm2 |  |  |

2）评估区级别

矿山地质环境影响评价级别由评估区重要程度、矿山生产建设规模、地质环境条件复杂程度决定。

- （1）评估区重要程度分级

评估区重要程度分级参照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录B（详见表3-2）。

表3-2 评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、重要湖泊、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、林地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

对照上述评估区重要程度的确定因素及指标，结合本矿山实际，作出如下判定：

①评估区无居民居住，属一般区。

②评估区无重要交通要道、水利、电利工程或建筑设施，属一般区。

③评估区远离各级自然保护区及旅游景区（点），属一般区。

④评估区无水源地，属一般区。

⑤评估区预测共破坏土地面积25.46hm2，属于灌木林地、采矿用地村庄等，属重要区。

综合判定：根据上一级别优先的原则，评估区重要程度分级为重要区。

- （2）矿山生产建设规模分类

本矿山生产建设规模为130万m3/年，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，该矿山生产建设规模为大型（建筑石料≥10万m3/年为大型）。

- （3）矿山地质环境条件复杂程度分级

矿山地质环境条件复杂程度分级参照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（详见表3-3）。

表3-3 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 1.采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏。 | 1.采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏。 | 1.采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。 |
| 2.矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。 | 2.矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。 |
| 3.地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大。 | 3.地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大。 | 3.地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小。 |
| 4.现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大。 | 4.现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。 |
| 5.采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害。 | 5.采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害。 |
| 6.地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。 | 6.地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。 | 6.地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。 |
| 注：采取就上原则，6条中只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

根据收集的矿区地质资料和本次进行的现场地质调查情况分析：

①该矿采用露天开采方式，开采矿体赋存地下水位之上，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场汇水面积小，受地下水、地表水的影响小，采矿和疏干排水不会导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。评价区水文地质条件简单。

②矿区内岩石地层简单，矿石为建筑用辉绿岩矿，本区辉绿岩矿石主要为辉绿岩，呈灰绿色，细粒结构，辉绿结构，块状构造。主要矿物组成为斜长石（60%），辉石（27～28%），角闪石（3～5%）和黑云母（8%）。矿区岩体完整，不易产生崩塌，矿体围岩稳定性较好，工程地质性质稳定。评价区工程地质条件为良好。

③现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小。评价区环境地质条件简单。

④矿山开采结束后，矿段Ⅰ采坑及原老采坑面积14.68hm2，最低开采标高为+50m，采坑面积较大，最大采坑深度相对高差约88m，开采深度较大，岩质边坡较稳定，产生地质灾害的几率不大，地质环境条件中等。

矿段Ⅱ采坑面积6.23hm2，采坑面积较大，最低开采标高为+110m，采坑最大深度相对高差约为132m，开采深度较大，岩质边坡较稳定，产生地质灾害的几率不大，地质环境条件中等。

综合判定：根据上一级别优先的原则，矿山地质环境条件复杂程度中等。

- （4）矿山地质环境影响评估结果

综上所述，评估区为较重要区、矿山生产建设规模为大型、矿山地质环境条件属简单类型，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（详见表3-4），确定矿山地质环境影响评估等级为一级。

表3-4  矿山地质环境影响评估分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

2、矿山地质灾害现状分析与预测

1）现状分析

评估区位于三亚市吉阳区。根据《海南省地质灾害易发区图》，矿区属于地质灾害中易发区（B1区），该区是以崩塌、滑坡、泥石流、不稳定边坡为主的地质灾害一般防治区，引发地质灾害的主导因素是暴雨。海南省地质灾害易发区图(局部)见图3-2。矿区地貌类型为丘陵，目前，矿段Ⅰ区域已经进行开采，据调查，区内未见新构造运动痕迹，未见滑坡、崩溃，山洪泥石流等物理地质现象。

图3-2 海南省地质灾害易发区图(局部)

矿段Ⅱ尚未进行开采，矿山原始山坡坡度较缓，多在5~10°，植被覆盖率较高，覆盖率在90%以上，现状调查山坡自然边坡稳定，未见地质灾害及隐患。

根据矿山现状，矿山运输道路大多顺等高线修筑，矿山道路内侧切坡修建，边坡高1m~2m，坡度在1%左右，边坡现状基本稳定。

根据野外地质环境调查，区域原始地表植被保持良好，无水土流失；自然边坡稳定，未发现崩塌、滑坡现象；矿区及周边未发现有泥石流、崩塌、滑坡和地面塌陷等地质灾害。

综上所述现状条件下矿区内发生地质灾害的可能性小、危险性小，危害性小。

- 2）预测评估

根据评价区所处地质环境背景、矿床特征、埋藏条件和开采方式等，预测矿山建设及开采活动，可能引发或加剧的地质灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流。

- （1）采场崩塌、滑坡预测评估

矿区设有两个矿段，未来露采场采用自上而下开采，矿段Ⅰ共8级平台组成，分别为+136m、+124m、+112m、+100m、+88m、+76m、+63m、+50m。台阶高度为12~13m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一）。设计矿段Ⅰ（VⅠ）露天采场最终边坡角为33°～51°；其中南帮33°、东帮51°、西帮48°。

矿段Ⅱ共12级平台组成，分别为+242m、+230m、+218m、+206m、+194m、+182m、+170m、+158m、+146m、+134m、+122m、+110m。台阶高度为12m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一）。设计矿段Ⅱ（VⅡ）露天采场最终边坡角为34°～47°，其中北帮47°、南帮37°、东帮34°、西帮45°。

矿区内岩石质地坚硬，抗压强度180.8MPa -202.3MPa，平均值190MPa，抗剪强度18.8MPa，吸水率0.23%，符合《矿产资源工业要求手册（2014年修订本）》和《建筑用卵石、碎石》（GB14685-2001）标准中规定的沥青混凝土碎石（在水饱和状态下），抗压强度火成岩＞120MPa，抗剪强度≥8.0MPa。

从岩体工程类比法可知，矿区内岩石质地坚硬，围岩岩体完整性属完整，结构面结合程度属较好，因此矿区边坡类型属Ⅱ-Ⅲ类。

根据《建筑边坡工程技术规范》对Ⅱ-Ⅲ类边坡类型提供的经验参数：边坡高度在15m以内，坡度允许值为1：0.5—1:0.85，即坡度为55—71°。岩体坡度与高度经验类比参考值详表3-5。

表3-5  岩石边坡度与高度参考值

| 岩石 类别 | 风化 程度 | 边坡岩 体类型 | 边坡坡度与高度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 坡高8m以内 | 坡高8~15m |
| 辉绿岩 | 微风化～未风化 | Ⅱ类 | 1∶0.15～1∶0.25 (90～84°) 1∶0.25～1∶0.35 (84～78°) | 1∶0.25～1∶0.35 (84～78°) 1∶0.35～1:0.5 （78～70°) |
|  | 风化～中风化 | Ⅲ类 | 1：0.5～1：0.75 （71～59°) | 1:0.5～1:0.85 （71～55°) |

结合上述分析，矿段Ⅰ台阶高度为12~13m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一），采场最终边坡角为33°～51°。矿段Ⅱ台阶高度为12m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一），采场最终边坡角为34°～47°。一般情况下可以避免滑坡、崩塌地质灾害，不排除因矿山开采爆破震动引发滑坡可能，预测滑坡体积约500m3，危害对象主要为矿业活动的人员和机械设备，其危害程度为较轻，危险性分级属小级。

由于坡面节理裂隙分布，岩体分割，局部节理裂隙较发育，岩矿体石较破碎，在采矿中受到振动，破碎岩矿体易沿坡面崩落，对坡脚采矿设备及采矿人员可构成一定的威胁，另外在连续强降雨的情况下，表层岩土水饱和，可能诱发崩塌、滑坡等地质灾害。预测露天采场边坡发生崩塌、滑坡等地质灾害的规模小，发生的可能性小，不会影响到周边居民及建筑与设施，可能造成的经济损失小于100万元，受威胁的人群仅限于采场作业人员，一般小于3人。因此，矿山发生崩塌、滑坡等地质灾害矿山地质环境影响较轻。

预测评估区内采场边坡的稳定状况主要受矿山今后开采活动影响，开挖作业、铲装作业可能会引起边坡的局部崩塌，应引起注意，并采取有效的安全措施。

综上所述，预测露天采场边坡诱发崩塌、滑坡发生的可能性较小，危害程度较轻，对其周边的地质环境影响较轻。地质灾害总体影响程度分级为较轻。

- （2）排土场发生崩塌、滑坡危险性分析

为减少矿山开采对周边环境的影响，矿山不再设立外部排土场，设计将剥离的表土及废石均堆排至矿段Ⅰ老采坑内，根据计算采坑能够满足矿山剥离的表土及废石量。根据露天采矿原理，为确保矿山排土安全，内排土场的最下一个台阶与最下部采矿台阶坡底线或工作面外缘的距离大于50m。矿山开采结束后，将采坑内的表土运至工业场地及办公生活区按要求进行矿山地质环境恢复治理和复垦绿化，恢复矿区生态系统。矿山开完毕后，将对采坑堆排的表土及废石进行平整，矿山剥离的表土最终堆排高度约为14.4m，矿山老采坑底部标高约为+40m，暴雨时有发生崩塌、滑坡可能性小，危险性小，对地质环境影响较轻。

- （3）矿区道路边坡发生崩塌、滑坡危险性分析

评估区内道路边坡设计高度为1m～2m之间，坡度为1°～3°，本项目上部为土质边坡、稳定性较差，下部为岩石边坡、稳定性较好，开采初期采区的上山道路为单壁路堑，纵向坡度小于10%，边坡岩石局部可能松动甚至发生崩塌。预测矿山采矿活动过程中，形成的道路边坡易发生崩塌灾害，其可能发生的规模小、危险性及危害程度小，对矿业活动和周围环境的影响小。

- （4）泥石流预测评估

泥石流形成的三个必要条件是：陡峭的地形、充足的水体（流）和大量松散的物质（植被遭受破坏）。

矿区在生产过程中，将改变、破坏原始地质环境条件，弃土、废石等的堆放可能诱发水土流失与泥石流。矿区内存在泥石流的作业场所主要有露天采场，其中露天采场边坡围岩为坚硬的岩石、不存在大量的松散物和水体条件，因此，预测露天采场诱发泥石流的可能性极小。

综上所述，矿山采坑不具备形成泥石流的“陡峭的地形”和“大量松散的物质”和“充足的水体条件”必要条件。设计采取工程措施如表土堆场挡土墙等安全设施后，预测评估区内表土堆场诱发泥石流地质灾害可能性较小。排土场下游300m~500m范围内没有村庄及居民聚集区，可能造成的直接经济损失在100~500万元以内，受威胁的人群仅限于采场作业人员，一般小于3人。因此，矿山发生泥石流地质灾害危险性简单，对矿山地质环境影响较轻。

- 3、矿区含水层破坏现状分析与预测

1）现状分析

根据野外地质环境调查，矿段Ⅰ最低开采标高为+50m；矿段Ⅱ受凹陷露天开采最小底宽的限制，+110m以下无法布置开采工作面，矿段Ⅱ最低开采标高为+110m，均位于当地侵蚀基准面及地下水位以上，矿区及周围主要含水层水位无变化；矿区及周围地表水体主要来源于大气降水，大气降水主要通过松散岩层和岩溶裂隙渗透补给地下水。矿段Ⅱ尚未开采，周围水资源环境未受影响，对地下水位影响较小，矿区及周边村民无生产生活用水井，对矿区及周边村民生产生活供水影响较小。

2）预测

（1）对水资源影响的预测

矿区开采矿种为建筑用辉绿岩矿，它不含有有害或有毒元素，现时没有发生任何地质灾害问题。矿山采用露天开采，矿段Ⅰ最低开采标高为+50m；受凹陷露天开采最小底宽的限制，矿段Ⅱ+110m以下无法布置开采工作面，矿段Ⅱ最低开采标高为+110m，位于当地侵蚀基准面及地下水位以上。矿山开采区由于岩土剥离量和开采深度较小，对含水层结构、含水层水质、地下水位影响较轻。

矿区周边无大的地表水系，矿山为负地形开采，未抽排地下水，矿区及周边无村民生产生活用水井，对矿区及周围村民生产、生活供水影响也较小。预测矿山开采对矿区周边水资源影响较轻。

- （2）对水环境影响的预测

矿山开采终了时，矿段Ⅰ最低开采标高为+50m，矿段Ⅱ最低开采标高为+110m，在当地侵蚀基准面之上，矿山开采对地表和地下水体无污染，对地表和地下水水质影响较小，对水环境影响较轻。

综上所述，预测矿山建设及开采对含水层破坏影响较轻。

4、矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测

- 1）现状分析

矿区范围内无自然保护区、人文景观、地质遗迹、风景旅游区，无重要交通公路。目前，矿山矿段Ⅰ已经进行开采活动，对原生的地形地貌景观已经产生影响，但矿段Ⅱ目前尚未进行开采活动，对原生的地形地貌景观未产生影响，矿区内无各级自然保护区及旅游景区（点）等，不存在对其影响。

- 2）预测评估

评估区内矿山建设及采矿活动开始后，露天采场、矿区外老采坑、工业场地、办公生活区和矿山运输道路等破坏和占用林地等面积约25.46hm2，原生植被破坏，对原生的地形地貌景观影响程度较大，使矿区的生态受到破坏，但矿区周边无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区。

综上所述，预测矿山建设及开采对矿区地形地貌景观的影响严重。

- 5、矿区水土环境污染现状分析与预测

1）水土环境污染现状分析

建筑用辉绿岩矿在剥离、凿岩、爆破、铲装、运输过程中产生废土石、粉尘、废气、废水等。

- （1）废土石

矿山生产过程中充分利用夹石与辉绿岩矿搭配使用，矿山在生产过程中有部分矿石、废石因地形原因，装载时散布于矿山周边陡崖、陡坡处，生产中废土石量较少。

- （2）粉尘

矿用自卸式载重汽车在矿山装运矿石的过程中会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。各矿山地理位置、气候条件、路面种类不同，产尘量的差异也较大。矿山配有洒水车，在非雨天作业时进行洒水降尘，每天往采场工作面、矿山运输道路和废石运输道路上洒水5-6次，可减轻倒装运输中产生的二次扬尘。当运矿汽车以4m/s速度运行时路面空气中的粉尘量在10～15mg/m3之间。经估算，用汽车运输引起扬尘约8.5t/a。

- （3）废气排放

矿山上均采用汽车运输，使用大吨位矿用自卸汽车排放的尾气，所选用的生产汽车，其尾气排放均能满足国家规定的排放标准，有效的减轻汽车尾气排放对环境的影响。

- （4）废水排放

矿山工业场地污水主要来自机修车间、办公楼、车库、厕所等处，主要是生活污水、汽车冲洗水等，除含悬浮物和有机物外，不含有毒物质。其主要污染物浓度为COD：350mg/L，BOD5：275mg/l，NH3-N：35mg/L，SS：200mg/L。生活污水采用WD-2地埋式生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准（COD：100mg/L，BOD5：20mg/l，NH3-N：15mg/L，SS：70mg/L）后用于工业场地的绿化。

- （5）噪声

矿山开采过程中装车、运输等环节产生不同程度的噪声。产生高噪声的设备有挖掘机(91dB～95dB)、自卸式载重汽车(75～85dB)、推土机(85～90dB)，离矿区最近的村庄较远，噪声经过衰减后，对周围影响小。

- （6）油污染

矿山开采中铲装、运输汽车等燃油机械偶有少量滴、漏油现象，汽车修理车间滴、漏现象产生少量油污染，总体油污染量较小，可控，对土壤环境的影响小。

综上所述，矿山开采矿种为建筑用辉绿岩矿，不含有害元素，对土地、植被、地表及地下水资源影响较小。

- 2）水土环境污染预测

矿山开采矿种为建筑用辉绿岩矿，矿石化学成分中基本无重金属元素等有毒有害物质，矿区开采后，没有选矿，不产生工业废水，对土地资源的污染只是少量粉尘，范围仅在开采区，程度较轻。矿区的生活污水没有直接排放到周边水系及周边环境。

因此，因此矿山的开采对水土环境未造成污染，预测矿山开采对水土环境污染影响较轻。

### （三）矿山土地损毁预测与评估

1、土地损毁环节与时序

本矿山采用露天开采方式，本方案设计矿山生产规模为130万m3/年。本矿区将于2019年9月进入基建期（约0.1年），整个矿山服务年限2.6年（2019年9月～2022年2月）。根据矿山总体规划部署，矿山在开采过程中将严格按照“边开采边治理边管护”等工作要求，2023年2月前完成矿山地质灾害治理和土地复垦工作（含工业场地等设施拆除），2023年8月前结束监测和管护工作（主要是对矿山加工场、堆料场等工业场地的管护及监测工作）。

各损毁地块的损毁时序，可划分基建期、生产期间两个阶段，见图3-3。

图3-3 土地损毁及复垦时序图

a）建设期

首采区施工：基建期，扩建通往首采区的开拓道路，矿段Ⅰ进行+136m、+124m首采平台的剥离采矿施工，矿段Ⅱ进行+242m、+230m首采平台的剥离采矿施工，首采区施工将挖损土地。

道路施工：基建期，将扩建连接外部运输道路及露天采场首采区的运输道路。道路施工将压占损毁土地。

b）生产期

生产期间，露天采场挖损土地范围将逐步增大，采出的矿石将运至破碎站进行破碎加工。土地损毁时序见表3-6。

表3-6  土地损毁时序表   单位：hm2

| 损毁时序 | 损毁 总面积 | 损毁时序及面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前期 | 基建期 | 生产期 |
|  |  | 2019年之前 | 2019年9月— 2019年10月 | 2019年11月－ 2022年2月 |
| 露天采场 | 11.21 | 3.65 | 3.14 | 4.42 |
| 工业场地 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0 |
| 办公生活区 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.70 | 9.70 | 0 | 0 |
| 矿山道路 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0 |
| 总 计 | 25.46 | 17.80 | 3.24 | 4.42 |

2、已损毁各类土地现状

本矿山已经开采多年，矿段Ⅰ西侧已形成老采坑，矿段Ⅰ仅东侧及东南侧部分区域尚未进行开采，矿体北部大部分已采空，损毁面积较大。矿段Ⅱ尚未进行开采，保持原有现状。矿山工业场地及办公生活区已建设完成，分别布置在矿区东南侧进矿运输道路两侧。

经过多年的开采，已经对矿山及周边区域损毁，损毁土地包括原露天采场、工业场地、办公生活区、矿段Ⅰ西侧老采坑、运输道路，均列入评估区范围内，共计17.80hm2。其中原矿区采场损毁土地面积为3.65hm2，损毁土地类型为灌木林地、采矿用地；工业场地、办公生活区损毁土地面积为4.20hm2，损毁土地类型为村庄、采矿用地；矿段Ⅰ西侧老采坑区域损毁土地总面积9.70hm2，损毁土地类型为灌木林地、采矿用地；运输道路损毁土地总面积0.25hm2，损毁土地类型为灌木林地。

- 3、拟损毁土地预测与评估

（1）露天采场

露天采场拟新增损毁土地总面积7.56hm2，其中矿段Ⅰ拟新增损毁土地总面积0.91hm2，矿段Ⅱ拟新增损毁土地总面积6.65hm2，土地利用现状为灌木林地、采矿用地，土地损毁的类型为挖损，土地损毁程度为重度。

- （2）矿山道路

矿山道路拟新增损毁土地面积0.10hm2。土地利用现状为灌木林地、采矿用地，土地损毁的类型为压占，土地损毁程度为中度。

- （5）矿区土地损毁分析小结

根据本矿区已损毁和拟损毁土地分析，矿区已有已损毁土地，主要为：原露天采场、工业场地、办公生活区、矿段Ⅰ西侧老采坑、运输道路，损毁土地方式为挖损，损毁面积共计17.80hm2。拟新增损毁土地为露天采场、矿山道路等损毁土地，损毁土地方式为挖损和压占，共计拟损毁土地面积为7.66hm2。损毁各土地面积共计：25.46hm2，拟损毁土地现状分析见表3-7。

表3-7  拟损毁土地现状分析表

| 序号 | 类型 | 总计 | 土地类型 |  |  | 备注 | 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm2） | 03林地 | 20城镇村及 工矿用地 |  |  |  |
|  |  |  | 032灌木 林地 | 203村庄 | 204采矿用地 |  |  |
| 1 | 露天采场 | 11.21 | 8.65 | 0 | 2.56 | 挖损 | 重度 |
| 2 | 工业场地 | 3.87 | 1.24 | 0.22 | 2.41 | 挖损 | 重度 |
| 3 | 办公生活区 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 压占 | 中度 |
| 4 | 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.70 | 7.87 | 0 | 1.83 | 压占 | 中度 |
| 5 | 矿山道路 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 压占 | 中度 |
| 6 | 合计 | 25.46 | 18.11 | 0.22 | 7.13 |  |  |

### （四）矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

1、矿山地质环境保护与恢复治理分区

1）分区原则

（1）分区依据

根据评估区地质环境条件、可能引发的矿山地质环境问题分析、现状评估及预测评估，并结合矿山工程特点，对评估区进行分区。主要依据如下：

①根据矿山施工建设时段基本相同、工程布局相对集中等划分矿山地质环境保护与恢复治理区。

②根据矿山各场地功能、施工特征、施工工艺、施工组织及开发利用、治理状况等划分矿山地质环境保护与恢复治理分区。

（2）分区原则

①综合分析原则

根据开发利用方案及矿山地质环境综合调查成果，按照地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境现状评估、预测评估情况进行综合分析，分区界线重点考虑以下要素：1）地貌单元界线、矿山规划功能区域界线；2）地层界线；3）构造单元界线；4）地质环境问题分布及影响范围。

其中地质环境问题包括已发和预测的类型、稳定状态及治理难易程度等要素，地质环境问题危害程度包括损失程度及社会影响等要素。据综合分析结果按《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（即表3-8）要求完成矿山地质环境保护与恢复治理分区。根据区内地质环境问题类型的差异，进一步分为亚区。

表3-8 矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

②主导因素原则

在综合分析、评估区内不同时期、不同部位出现的评估单元类型的主导因素进行较为准确定性的基础上，对主导因素采用半定量～定量的量化指标进行判断与评估，尤其要注意不同主导因素的转换。

③因地制宜的原则

根据当地的自然条件、区位和破坏状况等因地制宜确定其适宜性，不能强求一致。

④遵守规范的原则

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》表F（即表3.8）为指导，以矿山地质环境影响程度分级为基础进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

2）分区方法及结果

（1）分区方法

①分区因素

评估区内已发及预测地质灾害的类型、规模，危害性、危险性；居民的分散程度，建筑的规模，造成经济损失的大小，受威胁的人数等；含水层涌水量，含水层水位下降程度，地下水污染程度，影响矿区及周围生产、生活供水程度；评估区原始的地形地貌景观影响和破坏程度，特别各类村庄或居民点、规划的建（构）筑物、主要交通干线两侧可视范围内，地形地貌景观影响程度；占用或破坏林地、草地、荒山、未开发利用土地、耕地的范围大小等；矿山建设及开采活动的功能性规划区域界线等。

②分区级别

根据上述分区因素，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（地质环境影响严重区），次重点防治区（地质环境影响较严重区）和一般防治区（地质环境影响较轻区）三个级别。

- （2）分区结果

根据采矿活动造成的地质灾害及对含水层、地形地貌、土地资源地质环境影响的分析得出矿山地质环境现状评估结果和预测评估结果，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（见表3-9）中分区原则，将矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区（I）、次重点防治区（II）、一般防治区（III）。

据表3-9统计，重点防治区（I区）：露天采场面积11.21hm2，矿段Ⅰ西侧老采坑9.70hm2，共占评估区总面积44.88hm2的46.59%。次重点防治区（II区）：露天采场外侧20m面积5.88hm2，工业场地面积3.87hm2，办公生活区面积0.33hm2，运输道路面积0.35hm2，共占评估区总面积44.88hm2的23.24%。一般防治区（III区）面积为13.50hm²，占评估区总面积44.88hm2的30.17%。

表3-9  评估区矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 分区名称及编号 |  | 分布情况 |  |  | 地质 环境 条件 | 矿山地质环境现状评估 |  |  |  |  | 矿山地质环境预测评估 |  |  |  |  | 防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | 亚区 | 范围 | 面积 （hm2） | 百分比 （%） |  | 地质 灾害 影响 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 水土环境影响 | 影响 程度 分级 | 地质 灾害 影响 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 土地 资源 影响 | 影响 程度 分级 |  |
| 重点防治区（I） | I-1 | 露天采场 | 11.21 | 24.98 | 中等 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 | 工程措施 生物措施 监测措施 |
|  | I-2 | 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.7 | 21.61 | 中等 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 严重 | 严重 |  |
|  | 合计 |  | 20.91 | 46.59 | 中等 | 较轻 |  |  |  |  | 严重 |  |  |  |  |  |
| 次重点区（II） | II-1 | 露天采场外侧20m | 5.88 | 13.10 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | II-2 | 工业场地 | 3.87 | 8.62 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | II-3 | 办公生活区 | 0.33 | 0.74 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | II-4 | 运输道路 | 0.35 | 0.78 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 较严重 |  |
|  | 合计 |  | 10.43 | 23.24 | 简单 | 较轻 |  |  |  |  | 较严重 |  |  |  |  |  |
| 一般防治区(III) | III | 重点区域以外其他影响范围 | 13.54 | 30.17 | 简单 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 工程措施 监测措施 |

- 2、土地复垦区与复垦责任范围

土地复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本项目无永久性建设用地，项目复垦区为矿山生产建设损毁土地区域，复垦责任范围25.46hm2，包括露天采场、矿段Ⅰ西侧老采坑工业场地、办公生活区、矿山道路。本项目土地复垦区及复垦责任范围具体位置详见附图。

- 3、土地类型与权属

本矿区复垦责任范围面积为25.46hm2，根据三亚市国土资源主管部门提供的土地利用现状图（局部），复垦责任范围内土地利用类型为其他林地、其他林地。本矿区复垦责任范围内土地权属为三亚市罗蓬村集体、三亚市人民政府所有，整个生产项目区土地权属清楚，无土地权属纠纷。复垦责任范围内土地类型与权属见表3-10。

表3-10 复垦责任范围内土地类型与权属   单位：hm2

| 土 地 分 类 |  |  |  | 面积 | 比重（%） | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 |  | 二级类 |  |  |  |  |
| 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 18.11 | 71.13 | 三亚市罗蓬村集体、三亚市人民政府 |
| 20 | 城镇村及 工矿用地 | 203 | 村庄 | 0.22 | 0.87 |  |
|  |  | 204 | 采矿用地 | 7.13 | 28.00 |  |
| 总计 |  |  |  | 25.46 | 100 |  |

## 二、矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

### （一）矿山地质环境治理可行性分析

1、技术可行性分析

- （1）地质灾害治理

根据矿山开采设计，未来露天采场设计采用自上而下开采，矿段Ⅰ台阶高度为12~13m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一），矿段Ⅰ采场最终边坡角为33°～51°。矿段Ⅱ台阶高度为12m，岩层台阶坡面角为65°，剥离层台阶坡面角为45°，安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m（隔二设一），矿段Ⅱ露天采场最终边坡角为34°～47°。矿石致密坚硬，结构比较均匀，原生节理发育但不破碎，边帮将比较稳固，不易出现坍塌等地质灾害。

根据《采矿设计手册》，当岩石硬度系数为10，采场深度在180m以内时，稳定的帮坡角为41～48°。由此认为该矿山台阶高度为10m，平台宽度为5m，土层台阶坡面角为45°、岩层台阶坡面角为65°较为合理，一般情况下可以避免滑坡、崩塌地质灾害。从技术而言，矿山地质灾害治理是可行的。

- （2）含水层破坏治理

矿山开采矿种为辉绿岩矿，矿体含水性弱。随着矿山开采活动的进行，地下水位将随着矿山开采面的降低而降低，预测采矿活动对矿区地下水层破坏较轻。对含水层可不进行单独治理。

- （3）地形地貌景观、地质遗迹、人文景观治理可行性

矿区范围内的植被大部遭到破坏，原地形地貌景观遭到严重破坏。针对地形地貌，采取治理方式为：1、台阶坡面：清除危岩体；2、清扫台阶、平台、修建排水沟；3、台阶边缘修建挡土墙；4、台阶、平台覆土种树，恢复植被。矿山地形地貌景观恢复采用清除危岩、修建排水沟，植树、树籽的方法可行。

- 2、经济可行性分析

根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的责任原则，本矿山企业作为治理义务人，矿山地质环境投资费用由矿山企业全部承担。依据《矿产资源权益金制度改革方案》（国发〔2017〕29号），矿山企业应建立矿山环境治理恢复基金制度，由矿山企业单设会计科目，按照销售收入的一定比例计提，计入企业成本，由企业统筹用于开展矿山环境保护和综合治理。有关部门根据各自职责，加强事中事后监管，建立动态监管机制，督促企业落实矿山环境治理恢复责任。

通过本方案的实施，将矿山植被由原来林地、林地复垦为成其他林地，提高了土地的利用效率。根据海南地区乔木种植经验，复垦为有林地，种植经济林地，可增加当地村民收入，经济效益良好，具体乔木类型由业主到时候根据市场而定。

此外，经过采取保护措施和土地复垦工程措施，可减少或可预防采矿活动引起的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，避免或尽可能地减少矿山地质灾害对周围矿山地质环境的危害，确保矿区周边人民群众生命及财产安全；同时使土地利用更加合理，充分利用土地资源，获得良好的经济效益。

综上，矿山地质环境治理经济上是完全可行的。

- 3、生态环境协调性分析

根据“边开采边治理，坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的矿山地质环境保护与土地复垦的原则，合理设计恢复治理工程。在矿山生产过程中做到边生产边治理。对已形成的开采台阶及时复垦及绿化。使矿山地质环境保护与土地复垦后符合相关土地利用规划。

### （二）矿区土地复垦可行性分析

1、复垦区土地利用现状

三亚市大园辉长辉绿岩矿区复垦区面积为25.46hm2，根据三亚市国土资源主管部门提供的土地利用分幅现状图，复垦区土地利用现状为采矿用地、村庄、灌木林地，详见表3-11。

表3-11  复垦区土地利用现状表

| 序号 | 类型 | 总计 | 土地类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm2） | 03林地 | 20城镇村及 工矿用地 |  |
|  |  |  | 032灌木 林地 | 203村庄 | 204采矿用地 |
| 1 | 露天采场 | 11.21 | 8.65 | 0 | 2.56 |
| 2 | 工业场地 | 3.87 | 1.24 | 0.22 | 2.41 |
| 3 | 办公生活区 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 |
| 4 | 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.70 | 7.87 | 0 | 1.83 |
| 5 | 矿山道路 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |
| 6 | 合计 | 25.46 | 18.11 | 0.22 | 7.13 |

2、土地复垦适宜性评价

土地适宜性是指挖损地、占压地等在其所处的气候、水文、土壤、地形地貌、区位、社会经济水平等特性下，满足农、林、牧、渔、城镇居民点及工矿道路建设、景观修养等的程度。

土地适宜性评价是对土地特定用途的适宜程度的评价，是通过对土地的自然、经济属性的综合描述，阐明土地属性所具有的生产潜力以及对耕地和林地等不同用途的适宜性和适宜程度差异的评定。通过评价可以为土地利用现状分析、土地利用潜力分析、土地利用结构和布局调整、土地利用分区、规划及土地开发提供科学依据，为充分、合理利用土地资源提供科学依据。

对复垦土地进行适宜性评价，目的是通过评价来确定复垦后的土地用途，以便合理安排土地复垦的工程措施和生物措施。因此，土地适宜性评价是对土地复垦、开发利用的方向进行决策及对其改良途径进行选择的基础。

1）评价原则及依据

（1）评价原则

①综合分析原则

复垦土地单元的形成，除受区域气候、地貌、土壤、水文、地质等自然成土因素的影响外，更重要的是受人为因素的影响，如土地损毁类型、损毁程度和利用方式等。故其质量状况是各因素综合作用的反映。这就要求在进行复垦土地适宜性评价单元类型划分时，就要结合考虑各因素之间的相互关系、组合方式以及对土地质量的影响。

②主导因素原则

在综合分析的基础上，对不同时期、不同部位出现的参评单元类型的主导因素作出较为准确的判断，尤其要注意同一参评单元类型在复垦不同空间的主导因素的转换。

③最佳效益原则

采矿若随机排弃、堆置，将会出现若干个土地单元类型，在若干个土地单元类型中，应该筛选出通过复垦可产生经济、生态和社会三大效益高度统一的单元类型，而且应与该区域的土地生态环境相协调一致。即此单元的复垦还应充分考虑矿山经济条件承受力，以最小的复垦投入获得最大的产值，同时还得考虑矿区生产安全、矿区环境改善，减少自然灾害和促进社会进步的生态效益和社会效益。

④动态性和持续发展的原则

复垦土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性是随着损毁程度和过程而变，具动态性，在进行土地复垦的适宜性评价时应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。着眼于可持续发展原则，保证所选土地利用方向具有持续生产能力，防止掠夺式利用资源或造成二次污染。

- （2）评价依据

依据国家及行业的标准《耕地后备资源调查与评价技术规程》和《土地复垦技术标准（试行）》等，结合本地区的实际，采取切实可行的办法，改善被损毁土地的生态环境，确定土地复垦利用方向。

- 2）适宜性评价单元类型划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农、林、牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。

根据本项目区拟损毁土地预测，在土地复垦适宜性评价单元划分上，本项目复垦适宜性评价单元划分为：（1）矿段Ⅰ+50m及以上平台、（2）矿段Ⅱ+158m以上平台、（3）矿段Ⅱ+158m以下平台、（4）矿段Ⅰ西侧老采坑、（5）工业场地、（6）办公生活区、（7）运输道路等7个评价单元。

- 3）复垦方向的初步拟定

根据三亚市国土资源部门提供的三亚市花岗石材料厂工矿区多规合一图，矿山复垦方向参考矿区选址“多规合一”规划图，详见图3-4，矿段Ⅰ、矿段Ⅱ规划用地性质为其他独立建设用地（工矿）。

项目在生产过程中注意避免地表破坏、水污染，项目结束后优先复垦为农业。根据因地制宜、农用地优先的原则和项目区土地利用总体规划，方案初步拟定矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地等拟复垦为有林地，矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面，办公生活区复垦为乡村建设用地，矿山运输道路予以保留。

矿段Ⅱ+158m以下平台为凹陷采坑，有多种复垦方案，可复垦为坑塘水面、一般耕地、林地、林地。考虑到海南暴雨多发，雨季较长，凹陷采坑暴雨积水，采坑会淹没，不宜复垦为一般耕地、林地、林地。因此，考虑到采坑最低标高为+110m，距封闭圈（+158m）仅为48m，故本方案设计矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面。

图3-4 矿区选址“多规合一”规划图

- 4）土地复垦适宜性等级评定

①评价方法选择

土地复垦适宜性评价主要是为了确定土地的适宜性用途和指导复垦工作更有效地进行，土地复垦适宜性的限制因子对复垦方法的选择具有较大影响，而极限条件法是将土地质量最低评定标准作为质量等级的依据，能够通过适宜性评价比较清晰地获得进行土地复垦工作和各个限制因素，以便为土地的进一步改良利用服务，因此，采用极限条件法评价矿山开采土地复垦的适宜性较能满足要求。

极限条件法是依据最小因子原理，即土地的适宜性及其等级，是由诸选定评价因子中，某单个因子适宜性等级最小（限制性等级最大）的因子确定。

②评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分为适宜和不适宜。

③各评价单元适宜性等级评定

评价指标的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。

综合考虑矿区的实际情况和土地损毁预测的结果，确定各评价单元的适宜性指标。

所选指标：地表物质组成、坡度、土壤容重、土源保证率（土源保证率即需土量和可供土量的百分比）等4个指标。

④复垦土地适宜性评价参评因素分级指标和等级标准的确定

通过将参评因素状态值对农、林、牧的影响状况及改良程度的难易与《中国1：100万土地资源图》对因子等级划分指标相对应作对比研究，基本吻合，故以《中国1：100万土地资源图》等级划分标准作参照，进一步又对该项目特有的对土地适宜性影响明显的因子进行等级划分，得出土地适宜性评价各参评因素的分级指标和对农林牧适宜性的等级标准。

⑤各评价单元土地质量状况

经调查土地复垦适宜性评价单元的土地性质见表3-12。

⑥评价结果

在矿区待复垦土地参评单元土地质量预测的基础上，将参评单元的土地质量分别与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，以限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。

表3-12 复垦土地主要限制因素的等级标准一览表

| 限制因素及分级指标 |  | 农业评价 |  | 林地评价 |  | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表组成物质 | 壤土、砂壤土 | 1或2 |  | 1 |  | 1 |
|  | 岩土混合物 | 3 |  | 2 |  | 2 |
|  | 砂土、砾质 | 3或不 |  | 2或3 |  | 2或3 |
|  | 砾质 | 3 |  | 3或不 |  | 3或不 |
| 地形坡度（°） | <6 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 6-15 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | 15-25 | 3 | 2或1 |  | 1 |  |
|  | ＞25 | 不 | 2或3 |  | 2或3 |  |
| 土壤容重/（g/cm3) | 1.14~1.26 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 1.00~1.14，1.26~1.30 | 2或3 | 2 |  | 2 |  |
|  | <1，>1.30 | 3 | 3 |  | 2或3 |  |
| 土源保证率（%） | 80-100 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 60-80 | 2 | 1 |  | 1 |  |
|  | 40-60 | 3 | 2 |  | 1 |  |
|  | <40 | 不 | 3 |  | 2 |  |
| 说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，“不”代表不适宜 |  |  |  |  |  |  |

矿区参评复垦单元土地性质见表3-13。

表3-13矿区参评复垦单元土地性质

| 指标体系 | 露天采场 | 矿区外侧老采坑 | 工业场地 | 办公生活区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成 | 砾质 | 砾质 | 岩土 混合物 | 岩土 混合物 |
| 地形坡度（°） | ＞25 | ＞25 | <6 | <6 |
| 土壤容重/（g/cm3) | ＞1.30 | ＞1.30 | ＞1.30 | ＞1.30 |
| 土源保证率（%） | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |

评价等级结果如表3-14。

表3-14  矿区土地适宜性评价结果

| 评价单元 | 地类评价 | 适宜性 | 主要限制因子 | 整治改良措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 农业评价 | 不 | 地表物质组成、土源保证率、土壤容重 | 回填客土 |
|  | 林地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 | 清理地表岩土混合物、穴状整地回填客土可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 |  |
|  | 草地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 |  |
| 矿区外侧老采坑 | 农业评价 | 不 | 地表物质组成、土源保证率、土壤容重 | 回填客土 |
|  | 林地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 | 清理地表岩土混合物、穴状整地回填客土可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 |  |
| 工业场地 | 农业评价 | 3等 | 地表物质组成、土源保证率、土壤容重 | 回填客土 |
|  | 林地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 | 清理地表岩土混合物、穴状整地回填客土可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 |  |
| 办公生活区 | 农业评价 | 3等 | 地表物质组成、土源保证率、土壤容重 | 回填客土 |
|  | 林地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 | 清理地表岩土混合物、穴状整地回填客土可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 3等 | 地表物质组成、土壤容重、土源保证率 |  |

（5）复垦方向最终确定

项目在生产过程中注意避免地表破坏、水污染，项目结束后优先复垦为农业。根据因地制宜、农用地优先的原则和项目区土地利用总体规划，方案初步拟定：矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地等拟复垦为有林地，矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面，办公生活区复垦为乡村建设用地，矿山运输道路予以保留。治理区复垦方向可见表3-15。

表3-15   大园辉长辉绿岩矿区待复垦土地复垦方向汇总

| 评价单元 | 土地利用现状 | 复垦利用方向 | 复垦面积 （hm2） | 复垦单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿段Ⅰ+50m及以上平台 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 林地 | 4.98 | 林地单元（F1） |
| 矿段Ⅱ+158m以上平台 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 林地 | 3.27 | 林地单元（F2） |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 林地 | 9.70 | 林地单元（F3） |
| 工业场地 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 林地 | 3.87 | 林地单元（F4） |
| 矿段Ⅱ+158m以下平台 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 坑塘水面 | 2.96 | 坑塘水面（F2） |
| 办公生活区 | 林地、城镇村及 工矿用地 | 林地 | 0.33 | 乡村建设用地单元（F5） |
| 运输道路 | 林地、城镇村及 工矿用地 | - | 0.35 | 保留 |
| 总 计 | - | - | 25.46 | - |

3、水土资源平衡分析

- （1）复垦土源平衡分析

根据土地复垦适宜性评价，矿山前期基建剥离过程中对土壤已经产生破坏，本方案将矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地复垦为林地。为满足种植的树木生长需要，需对矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地回填表土。

经计算，回填表土0.8m，共需表土148640m3，详见表3-16。

表3-16复垦区复垦需土量计算表

| 复垦单元 | 复垦利 用方向 | 覆土面积 （hm2） | 需土量 （m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿段Ⅰ+50m及以上平台 | 林地 | 3.15 | 25200 | 分台阶复土，覆土厚0.8m，台阶面积3.15hm2 |
| 矿段Ⅱ+158m以上平台 | 林地 | 1.85 | 14800 | 分台阶复土，覆土厚0.8m，台阶面积1.85hm2 |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 林地 | 9.70 | 77600 | 覆土厚0.8m |
| 工业场地 | 林地 | 3.87 | 31040 | 覆土厚0.8m |
| 总 计 | - | 18.57 | 148640 |  |

根据现场勘查，本方案设计在开采前对露天采场、运输道路表土进行剥离堆存，用于后期矿区土地复垦覆土。本矿区复垦工程共需回填表土为148640m3，矿区范围内共剥离表土量为28.03万m3，剥离表土大于回填表土，满足复垦工程需要。矿山前期剥离的表土堆置于矿区采坑内，矿山在后期进行复垦时，首先从内部表土堆场调运表土用于矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地复垦。

本项目不需要外购回填土，土地复垦工程经费估算时也不计算购土价格和运输费。

- （2）水源

矿区地处热带北缘，属热带海洋性季风气候，日照时间长，雨量充沛，夏秋季炎热，冬春季凉爽，干燥，年平均气温23～25℃，5～10月为雨季，11月至年5月为旱季，干湿交替较明显。适应植被生长。

矿区复垦生态用水主要为乔木栽植初期灌溉用水，用水量较小。灌溉水源采用矿区采坑集水池收集雨水和附近的水塘，灌溉水源可以满足复垦乔木生长发育需要。采用喷灌和人工洒水等方式对种植的乔木进行养护，时间不少于1年，直至形成稳定植被，待3年抚育期满后可转为依靠自然降水。

- 4、土地复垦质量要求

依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），土地复垦质量指标体系包括耕地、林地、林地、草地、渔业（含水产养殖）、人工水域和公园、建设用地等不同复垦方向，不同复垦方向的土地复垦质量指标包括地形、土壤质量、生产力水平和配套设施四个方面。依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），本地区的土地复垦类型区划分属东南沿海山地丘陵区，参照东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准，结合复垦区损毁土地的特点和当地的生态环境状况，在矿山已复垦土地积累的经验基础上，方案制定了复垦区土地复垦质量要求。详见表3-17。

表3-17  治理区工程标准指标表

| 复垦方向 |  | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 有林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度（cm） | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土壤土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量（%） | ≤25 |
|  |  |  | pH值 | 5.0-8.0 |
|  |  |  | 有机质（%） | ≥1 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度（株/公顷） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.35 |
|  | 灌木林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度（cm） | ≥20 |
|  |  |  | 土壤容重（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量（%） | ≤25 |
|  |  |  | pH值 | 5.0-8.0 |
|  |  |  | 有机质（%） | ≥1 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度（株/公顷） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.40 |
|  | 其他林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度（cm） | ≥20 |
|  |  |  | 土壤容重（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至壤质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量（%） | ≤25 |
|  |  |  | pH值 | 5.0-8.0 |
|  |  |  | 有机质（%） | ≥1 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力水平 | 定植密度（株/公顷） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.30 |

三、土地复垦防洪标准

排水设施满足场地要求，利用主体工程设计的截排洪沟，防洪标准采用10年一遇标准。

## 三、矿山地质环境治理与土地复垦工程

### （一）矿山地质环境保护与土地复垦预防

1）目标任务

（1）总体目标

按照“预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”、“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，矿山地质环境保护与土地复垦预防的总体目标是：坚持科学发展观，在矿山开发过程中最大程度地遏制、减少与控制损毁土地和对地质环境破坏，并行之有效的治理矿山地质环境问题，为土地复垦工程创造良好的基础；闭坑后，实现矿山地质环境恢复治理与土地复垦，努力创建绿色矿山，促进矿业开发与环境保护、人类生存环境、社会经济的持续、科学、和谐发展。

- （2）主要任务

①未来开采过程中，矿山地质灾害（崩塌、滑坡）得到有效预防；最大程度地控制或消除排土场泥石流地质灾害隐患减少经济损失，避免人员伤亡。

②矿山产生的固体废弃物集中堆放，并加大废石综合利用力度，减少占用土地资源和对地形地貌的影响。

③露天开采过程中，定期进行含水层水位、水质（地表水、废水、地下水）及土壤质量监测，矿山废水得到100﹪达标处理，水土环境污染得到遏制。

④矿业活动中减少、控制损毁土地面积和程度；闭坑后，全面恢复治理矿区地质环境，确保土地复垦率100﹪，使矿区植被覆盖率不低于原有覆盖率水平。

2）主要预防措施

（1）地质灾害预防措施

加大矿山废石综合利用力度，主要用于当地基础建设、回填采空区后复垦造田，减少对地形地貌景观破坏及复垦区土地的损毁，确保矿山排洪设施运行正常、排水沟渠通畅，预防崩塌、滑坡、泥石流地质灾害发生，减少对人身财产的危害和经济损失。

- （2）含水层破坏预防措施

开采过程中采取预防措施，减轻地下水水位下降程度；定期对矿区含水层水位、水质进行动态监测；开采结束后，使地下水位恢复上升，达到区域地下水位水平。

- （3）地形地貌景观破坏的预防措施

通过加强采空区回填，尽量避免或减少废石堆放破坏地形地貌景观；做好边开采边治理工作，及时恢复矿区地形地貌景观。

- （4）水土环境污染预防措施

提高矿山废水综合利用率，减少有毒有害废水排放，防止水土环境污染。采取污染源阻断隔离工程，防止固体废物淋滤液污染地表水、地下水和土壤。加强对地表水、废水、地下水及土壤环境进行动态监测，建立矿区的水文、地质、土壤数据库。推进矿区水土环境污染防治工作开展，防止水土环境污染程度加剧。

- （5）土地复垦预防控制措施

制定对矿业活动损毁土地、植被资源进行土地复垦方案，并采取有针对性的工程措施及临时防护措施，减小和控制被损毁土地的面积和程度，改善矿区生态环境，确保矿业开发与区域生态环境和人文环境的协调发展。

### （二）矿山地质灾害治理

1、目标任务

矿山地质灾害治理的目标和任务是根据矿山地质环境现状及存在的主要矿山地质环境问题和矿山地质环境影响评估结果，提出矿山地质灾害治理总体目标任务和阶段目标任务。

遵循“以人为本”的原则，在矿山建设、运营过程中，矿山地质灾害治理目标为：①保障矿山生产安全；②减少矿山地质灾害危害造成的人员伤亡和经济损失；③通过对滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害和地质环境的治理，消除地质灾害隐患和地质环境问题，提高矿区内的生态地质环境质量，以促进当地经济社会和自然环境的协调发展。

- 2、工程设计

1）采场安全防护工程

在矿山开采结束后，矿段Ⅰ最大边坡高度约为86m，矿段Ⅱ最大边坡高度约为132m，存在一定的安全隐患，为防止人员和牲畜误入，分别设计在矿段Ⅰ、矿段Ⅱ周边分别设置安全围栏和安全警示牌。围栏由三道带刺铁丝网，水泥石柱组成，石柱截面10×10cm，间距50m，高2.0m，地面高度1.4m，基础部分0.6m。警示牌为水泥材质单腿立式，总高2.0m，警示文字部分1.2m×0.8m（宽×长），基础埋深不小于0.6m。

据估算，矿段Ⅰ安全围栏长度为740m，则需铁丝网2220m，水泥立柱25根，安全警示牌15块；矿段Ⅱ安全围栏长度为1100m，则需铁丝网3300m，水泥立柱36根，安全警示牌27块。共计安全围栏长度为1840m，则需铁丝网5520m，水泥立柱61根，安全警示牌42块。为了方便施工，在施工时预留进出口，待全部工作完成后，再用铁丝网封锁。

- 2）采场外部排水工程

根据矿段Ⅰ周边地形，设计在矿段Ⅰ西南侧外修建一条截水沟水沟，将采场外围汇水引流至沉淀池后排到采场外围自然水系。截水沟长度分别为450m，采用梯形断面，规格为上宽1.2m，下宽0.6m，深0.6m。采场截水沟大样图见图3-5。排水沟采用M7.5浆砌块石水沟，梯形断面，规格为上宽1.2m，下宽0.6m，深0.6m，壁厚0.35m，水沟水力坡度不小于2.5%。经估算，采场截水沟长度450m，开挖石方量567m3，浆砌石量为324m3。

图3-5  矿段Ⅰ采场外部截水沟大样图

- 3）沉砂池工程

矿段Ⅱ露天采坑+158m以下为凹陷开采，封闭圈下部各台阶的大气降水和矿坑地下水汇流至采场底板的集水池，采用水泵机械排出至矿区外围的排水沟，经沉淀池澄清后排至外部水系。

设计在矿段Ⅱ采坑+110m平台修建集水池，采用矩形断面，长×宽×深=20m×5m×4m，施工方法为人工开挖，集水池用浆砌石砌筑，厚48cm，表面2cm砂浆抹面，浆砌石20m3（沉沙含量≯500g/m3）。集水池开挖土方量400m3，浆砌石量为215m3。

设计在矿段Ⅱ13号拐点处修建1#沉淀池、2#沉淀池，1#、2#沉淀池均采用矩形断面，长×宽×深=20m×5m×4m，施工方法为人工开挖，沉淀池用浆砌石砌筑，厚48cm，表面2cm砂浆抹面，浆砌石20m3（沉沙含量≯500g/m3）。1#沉淀池开挖土方量400m3，浆砌石量为215m3；2#沉淀池开挖土方量400m3，浆砌石量为215m3。

- 4）危岩清除及削坡工程

开采及治理过程中需对坡面产生的危岩或不稳定的松散体进行清除，避免产生崩塌等地质灾害，预计清方量600m3。危岩清除及削坡工程运输平均运输距离为0.75km。

- 3、技术措施

1）采场边坡崩塌、滑坡防治工程

依前述，露天采场主体边坡高度较小，发生崩塌、滑坡的可能较小。但因岩石结构面的不利组合在采矿中受到爆破振动，可能会出现局部崩塌，易沿坡面崩落，对坡脚采矿设备及采矿人员可构成一定的威胁。局部小规模崩塌、滚落可采用清理废土石和危岩以恢复场地即可，无需其它特别工程措施进行边坡加固。在正常开采中可采取如下措施进行预防：

（1）露天采场必须严格按自上而下，台阶式开采顺序进行。

（2）边坡应严格按照设计及规范要求进行施工，对危石、顺坡悬岩和陡立岩应进行及时清除危岩、削坡减载。对于规模小、危险度高的危岩体可采取机械开挖方式清除，消除隐患。

（3）消除或减轻地表水、地下水对滑坡的诱发作用：修建截排水沟，减少地表汇水浸泡、冲刷边坡。

（4）对采场台阶及边坡进行监测，设监测点观测边坡变化情况。

- 2）危岩清除及削坡工程

开采及治理过程中需对坡面产生的危岩或不稳定的松散体进行清除，避免产生崩塌等地质灾害。

- 4、主要工程量

矿山地质灾害治理工程量详表3-18。

表3-18  矿山地质灾害治理工程量

| 序号 | 治理工程 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场安全措施 |  |  |  |
|  | 安全围栏 | m | 1840 |  |
|  | 铁丝网 | m | 5520 |  |
|  | 水泥立柱 | 根 | 61 |  |
|  | 安全警示牌 | 块 | 42 |  |
| 2 | 采场截水沟 | m | 450 | 截水沟长度 |
|  | 开挖土方 | m3 | 567 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 324 |  |
| 3 | 集水池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
| 4 | 沉砂池 |  |  |  |
|  | 1#沉砂池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
|  | 2#沉砂池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
| 5 | 危岩清排 | m3 | 500 |  |
| 6 | 监测 |  |  |  |
|  | 地质环境监测 | 点次 | 400 |  |
|  | 监测点 | 个 | 5 |  |

### （三）矿区土地复垦

1、目标任务

根据三亚市国土资源部门提供的三亚市花岗石材料厂工矿区多规合一图，矿山复垦方向参考矿区选址“多规合一”规划图，详见图3-4，矿段Ⅰ、矿段Ⅱ规划用地性质为其他独立建设用地（工矿）。

根据“科学合理、实事求是”原则，参照土地利用总体规划，征求土地权属人意见，结合土地损毁分析与预测结果，预测土地复垦责任范围25.46hm2，拟复垦土地面积25.46hm2。根据因地制宜、农用地优先的原则和项目区土地利用总体规划，方案初步拟定矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地等拟复垦为有林地，矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面，办公生活区复垦为乡村建设用地，矿山运输道路予以保留。

矿段Ⅱ+158m以下平台为凹陷采坑，有多种复垦方案，可复垦为坑塘水面、一般耕地、林地、林地。考虑到海南暴雨多发，雨季较长，凹陷采坑暴雨积水，采坑会淹没，不宜复垦为一般耕地、林地、林地。因此，考虑到采坑最低标高为+110m，距封闭圈（+158m）仅为48m，故本方案设计矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面。

- 2、工程设计

根据因地制宜、农用地优先的原则和项目区土地利用总体规划，方案初步拟定矿段Ⅰ+50m及以上平台、矿段Ⅱ+158m以上平台、矿段Ⅰ西侧老采坑、工业场地等拟复垦为有林地，矿段Ⅱ+158m以下平台复垦为坑塘水面，办公生活区复垦为乡村建设用地，矿山运输道路予以保留。土地复垦措施包括工程措施、生物措施两大方面。

- 1）工程措施

本项目土地复垦采取的工程技术措施主要有：表土剥离、场地平整、覆土工程、砌体拆除、场地翻耕、排水工程等。

- （1）表土剥离

表土是土地复垦时进行再种植成功的关键，表土往往是肥沃的，含有较高的有机质和养分。为恢复良好的植物生长环境，需要对表土进行预先剥离和贮存以便将来覆土用。

本方案设计在基建期施工前对工业场地、办公生活区、矿山道路表土进行剥离堆存于矿山采坑，用于后期矿区土地复垦覆土。新建矿山运输道路表土剥离量面积0.1hm2，表土层剥离厚度0.8m~1.0m，表土剥离量1000m3。表土剥离工程量见表3-19。

表3-19  表土剥离工程量表

| 位置 | 面积 （hm2） | 剥离表土厚度 （m） | 剥离量 （m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山道路 | 0.1 | 1.0 | 1000 |  |
| 合计 | 0.1 |  | 1000 |  |

（2）场地平整工程

土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一。生产建设项目损毁、占压土地后，使原有的土地形态发生可改变，可能损毁土地的表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。

土地平整主要采用局部平整方式，以复垦单元为平整单元进行平整。为减少挖填方工程量，采用推高填低，尽可能做到挖填平衡。林地场地平整工序为：首先采用推土机平整，再覆盖80cm表土并适当压实，然后将其余表土均匀的覆盖在表面，最后进行人工平整。场地平整示意图详见图3-6。

图3-6 场地平整示意图

平整场地每公顷土地土方量v′，可按下列经验公式计算：

v′=5000·tga（m3/hm2）

式中，a为地表平均坡度，a＝3°～5°：

设平整土地面积为S，则需要平整土地工程量V：

V＝v'·S

＝5000tg a·S（m3）

拟复垦区平整场地面积18.58hm2，平均坡度取3°～5°，平整土方量7998.65m3。平整场地参数见表3-20。

表3-20 平整场地工程量

| 复垦单元 | 平整面积（hm2） | 平均坡度a（°） | 平整工程量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿段Ⅰ+50m及以上平台 | 3.15 | 5° | 1377.95 |
| 矿段Ⅱ+158m以上平台 | 1.85 | 5° | 715.22 |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.70 | 5° | 4243.20 |
| 工业场地 | 3.87 | 5° | 1662.28 |
| 合 计 | 18.57 | / | 7998.65 |

（3）覆土工程

场地经平整后，按照各区的植物种植和翻土深度要求确定覆土厚度，回填土壤需浇一定量水，待土层自然沉降变紧实后种植植被。

本方案拟复垦区覆土面积18.58hm2，覆土厚度0.8m，覆土方量148640m3。覆土工程参数见表3-21。

表3-21  覆土工程量

| 复垦单元 | 复垦利 用方向 | 覆土面积 （hm2） | 需土量 （m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿段Ⅰ+50m及以上平台 | 林地 | 3.15 | 25200 | 分台阶复土，覆土厚0.8m，台阶面积3.15hm2 |
| 矿段Ⅱ+158m以上平台 | 林地 | 1.85 | 14800 | 分台阶复土，覆土厚0.8m，台阶面积1.85hm2 |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 林地 | 9.70 | 77600 | 覆土厚0.8m |
| 工业场地 | 林地 | 3.87 | 31040 | 覆土厚0.8m |
| 总 计 | - | 18.57 | 148640 |  |

根据现场勘查，本方案设计在开采前对露天采场、工业场地、办公生活区、运输道路表土进行剥离堆存，用于后期矿区土地复垦覆土。矿区复垦工程共需回填客土148640m3，复垦区可剥离表土量280300m3，剥离表土大于回填表土，满足复垦工程需要。

- （4）砌体拆除

矿山闭坑后，应将工业场地不再利用的建（构）筑物、临时工棚等砌体拆除，清理建筑垃圾和废料。清理硬化地表，回填客土后复垦为有林地。经估算，工业场地建筑面积约为1500m2，参考国内砖混建筑垃圾产生标准，每m2按产生建筑垃圾0.5m3（折合0.8t~0.9t）计算，共需砌体拆除和清理建筑垃圾750m3。矿山采矿许可证到期后须按时拆除矿山工业场地所有设施。

- （5）场地翻耕

工业场地砌体拆除清理后的场地可能起伏不平，难以达到预期的土地利用方向，需对场地进行翻耕（厚度30cm）。考虑排水工程要求，翻耕将高处土壤向低洼处回填，使翻耕后的平台面向一侧形成一定的坡角，便于自流排水，翻耕平整后的土地坡度不超过10°。工业场地翻耕面积3.87hm2，翻耕厚度0.3m，翻耕土方量11640m3。

（6）台阶平台挡土墙：采场台阶土地复垦采用植生槽复垦技术。为了使平台能够适宜植被生长，需在开采平面修建挡土墙。其方法为分别位于距边坡坡底、坡顶线约0.5m处修筑底宽0.3m、高1.0m的（截面积0.3m2）片石挡墙，平台外侧为干砌混凝土块挡墙，里侧为浆砌混凝土块挡墙，2个挡墙之间回填土，内侧挡墙与边坡之间形成排水沟，如图3-7所示。矿段Ⅰ及矿段Ⅱ平台内外侧均布置挡土墙，详见施工大样图。两挡土墙覆土后种植乔木。矿段Ⅰ平台布置挡土墙总长度为2068m，矿段Ⅱ平台布置挡土墙总长度为2685m，修建挡土墙2个，需干砌混凝土块挡墙约2851.80m3。

图3-7 平台挡土墙示意图

- 2）生物措施

（1）树种选择

根据矿区自然条件和当地有关部门的营林经验，结合矿山开采过程中形成的人工地形条件，树种选择应该以地带性植被、乡土植物为主。有林地种植选用经济树木（类型由业主根据市场而定），攀缘植物选用爬山虎。

- （2）植树技术

在土壤清理之后，结合矿区周边有林地种植情况，在复垦有林地范围种植乔木。种植乔木时，在覆土前后必须深耕深松，在深松及种植乔木时必须按每株施复合肥0.5kg进行培肥，树苗选用营养杯苗。复垦有林地总面积为21.83hm2，种植乔木面积为18.57hm2，种植乔木的行、排株间距：2m×2m，共需种植乔木46450株。

- （3）植藤技术

矿山闭坑后，本方案设计对不适宜种植植被的台阶边坡采取种植爬山虎的复绿措施，采用“上爬”的方式在坡脚种植爬山虎，在露天采场植生槽靠平台内侧坡脚处种植，株距0.5m，穴（坑）规格：30cm×30cm×30cm。种植密度2000株/km。

- （4）喷灌系统

利用矿山底部采坑作为水源，安装喷灌系统。为便于灌溉各台阶种植树木及爬藤，在台阶坡脚处设置直径为50mmPVC给水管，安装喷头，自动化喷水，减轻养护成本，共需PVC管1580m。为便于供水，本方案增加1台ISG50-315型自吸式高压水泵，进出口管径为50mm，流量为32.5m3/h（9.036L/s），扬程为80m，功率为18kW。选用旋转式喷头，射程范围为15m，流量为60L/min，预计供需安装喷头30个。两套喷灌系统同时工作。高压水泵所需电力来自工业场地变电所，通过架设电线杆至矿山采坑附近。

乔木典型设计见表3-22，植物措施工程量表见表3-23。

表3-22 植树典型设计表

| 立地条件特征 |  | 下层废弃石、表层覆土，砂壤土 |
| --- | --- | --- |
| 植树技术 | 植物名称 | 经济作物选用乔木，攀缘植物选用爬山虎 |
|  | 株行距 | 乔木2.0m×2.0m |
|  | 初植密度 | 爬山虎2000株/km |
|  | 场地清理 | 清除地表大石块和其它杂物，覆土30～50cm以上 |
|  | 整地 | 全面整地 |
|  | 种植季节 | 春季或雨季2～7 月，阴天或小雨天 |
|  | 抚育管理 | 次年雨季补植；第二年、第三年各除草培土1次；防火， 防病虫害，防牲畜和人为损害 |

表3-23 植物措施工程量表

| 植树 位置 | 树种及草种 | 种植面积(hm2) | 种植密度 | 种植量及播种量(株) | 抚育管理(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 株/hm2 |  |  |
| 矿段Ⅰ+50m及以上平台 | 经济作物（乔木） | 3.15 | 2500 | 7875 | 3.15 |
|  | 攀缘植物（爬山虎） | 2068m | 2000 株/km | 4136 |  |
| 矿段Ⅱ+158m以上平台 | 经济作物（乔木） | 1.85 | 2500 | 4625 | 1.85 |
|  | 攀缘植物（爬山虎） | 2685m | 2000 株/km | 5370 |  |
| 矿段Ⅰ西侧老采坑 | 经济作物（乔木） | 9.70 | 2500 | 24250 | 9.70 |
| 工业场地 | 经济作物（乔木） | 3.87 | 2500 | 9700 | 3.87 |
| 合 计 | 经济作物（乔木） | 18.57 | 2500 | 46450 | 18.58 |
|  | 攀缘植物（爬山虎） | 4753m | 2000株/km | 9506 |  |

3）主要工程量

根据土地复垦工程设计，复垦工程量主要包括工程措施、生物措施。本方案复垦工程量不包括已有的矿山主体工程和水土保持工程、矿山地质环境保护与恢复治理工程设施，如表土剥离、场地平整、覆土工程、砌体拆除等，也不进行投资估算。

本项目土地复垦主要工程量见下表3-24。

表3-24  矿山土地复垦主要工程量表

| 序号 | 工程 | 单位 | 露天 采场 | 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 工业 场地 | 办公 生活区 | 运输道路 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | 1000 |
| 2 | 场地平整 | m3 | 2093.17 | 4243.20 | 1662.28 | - | - | 7998.65 |
| 3 | 覆土工程 | m3 | 40000 | 77600 | 31040 | - | - | 148640 |
| 4 | 砌体拆除 | m3 | 0 | 0 | 750 | - | - | 750 |
| 5 | 场地翻耕 | m3 | 0 | 0 | 11640 | - | - | 11640 |
| 二 | 植物工程 |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | 种植乔木 | 株 | 12500 | 24250 | 9700 | - | - | 46450 |
| 2 | 乔木养护（6个月） | 株 | 75000 | 145500 | 58200 |  |  | 278700 |
| 3 | 攀缘植物 | 株 | 9506 | 0 | 0 | - | - | 9506 |
| 4 | 攀缘养护（6个月） | 株 | 57036 | 0 | 0 | - | - | 57036 |
| 5 | 喷灌系统 | 台 | 1台ISG50-315型自吸式高压水泵 |  |  |  |  |  |
| 6 | PVC给 水管 | m | 1085 |  |  |  |  |  |

### （四）含水层破坏修复

矿区地下水主要接受大气降水、构造裂隙水补给。经预测评价，矿体最低开采标高高于当地侵蚀基准面和地下水位标高，不会受地下水、地表水的影响，在生产过程中不产生有毒、有害物质，不对含水层水质产生影响，不会影响到矿区及周围生产生活供水。根据矿山地层含水性弱，采矿活动对矿区含水层影响小的情况，因此，矿山无需对此专门设置含水层破坏治理工程。

### （五）水土环境污染修复

1、地表水

本矿区生产用水主要是是采场、道路洒水降尘和穿孔机湿式作业用水，生产废水不含有毒物质、不含有害物质且产生量较小，经自然蒸发渗透，不会对外环境产生影响。生活污水采用 WD-2 地埋式生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准（COD：100mg/L，BOD5：20mg/l，NH3-N：15mg/L，SS：70mg/L）后用于工业场地的绿化，对地表水环境影响很小。雨季采矿坑会有不同程度积水。

- 2、地下水

矿体赋存标高在当地侵蚀基准面以上，矿区渗透系数较低。因此，矿区的地层具有一定的防护作用，淋溶水也很难渗透到地下水水系中。此外，地下水含水层为岩基裂隙含水层，矿体位于地下水位线以上。因此，本项目不产生废石淋溶水对周围地下水产生污染的情况。

- 3、土壤

本项目为辉绿岩矿开采，非油井开采，不会产生落地油对土壤环境的污染，对土壤环境污染主要为施工燃油机械的油滴、漏和发生在事故条件下油泄露，并对事故源周围土壤产生污染。在严格规范开采作业，尽量减少施工事故的发生，对土壤环境的影响较小。本矿区水土环境污染的修复较简单，在矿区开采过程中和闭坑后，及时的进行矿区环境治理及土地复垦绿化工作，将减少对该区域的水土环境污染。

### （六）矿山地质环境监测

1、目标任务

监测内容应包括矿区采矿活动引发或可能引发的地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流、含水层破坏、地形地貌景观破坏等矿山地质环境问题及主要要素。

- 2、工程设计

监测对象包括：采坑边坡。

（1）监测内容

监测采坑边坡稳定性情况。

（2）监测网点布设

本方案共布设监测网点4个。露采场边坡稳定性监测布置在各边坡段，边坡每隔1级台阶布设一点。测量点设在变形影响区坚实稳固处，每个监测点埋设1根高15cm的水泥柱，通过测量不同时段水泥柱的标高和坐标，可有效的监测出该点的位移和沉降情况，从而查明隐患点的变化情况，进而对可能发生的地质灾害作出预警。

- （3）监测方法

露采场稳定性采用简易监测方法，常用的有定期目视检查和安装简易监测设施两种，目视监测通过观察崩塌滑坡体裂缝变化，有无石块滚落，滑坡体前缘有无鼓起和有规则的裂缝，后缘有无明显弧形裂缝。

- （4）监测频次

（1）开采边坡每周1次，特殊情况下每天1次，直至连续跟踪监测。暴雨及出现异常时加密观测；矿段Ⅰ、矿段Ⅱ南侧边坡可适当加密监测频率。

- （2）土地、植被资源测量每半年开展1次；

（3）水环境监测与环保部门监测同步适时进行。

- 3、主要工程量

每年地质环境监测工程量见表3-25。

表3-25  每年地质环境监测工程量表

| 序号 | 类别 | 监测频次 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点测量 | 每周1次 | 40次 |  |
| 2 | 土地、植被资源测量 | 每半年开展1次 | 2次 |  |
| 3 | 水环境监测 | 每半年开展1次 | 2次 |  |

### （七）矿区土地复垦监测和管护

1、管护措施

复垦工程结束后，要对所复垦的植被进行为期0.5年的管护，按时对复垦地区采取浇水、除虫等措施，以保证复垦植被的成活率，从而保证复垦工程达到预期效果。

本方案土地复垦管护对象为压占区复垦为乔木的区域，管护措施主要包括灌溉养护、中耕除草、追肥、病虫害防治和培土补植等，本方案土地复垦管护期限为0.5年。具体林地管护措施工程设计如下：

- （1）水分管理

主要是通过植树带内植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，以促使幼林正常生产及早郁闭。通过罐车拉水适时灌溉，以保护林带苗木的成活率。栽后浇水1次；一周后第2次，有条件的地方3周后浇第3次浇水。

- （2）林木修枝

乔木刚进入郁闭阶段时，由于乔木生长茂密产生压迫主要树种的情况，要采取部分乔木（1/2左右）平茬或辅佐树种修枝，以解除主要树种的被压状态，促进主要树种生长并使其在林带中占优势地位。

通过修枝（包括主要树种和辅佐树种的修枝），在保证乔木冠有足够营养空间的条件下，可提高乔木生长。

- （3）乔木密度控制

乔木郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康成长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。乔木组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间（1年左右）对林带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木。

- （4）林木病虫害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等及时进行管护。对于病株要及时砍伐防止扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。每年1次，或因具体情况而采取相应的措施。

复垦区复垦质量监测及管护说明表见表3-26，本项目植被管护措施面积24.78hm2。

表3-26  复垦区复垦质量监测及管护说明表

| 复垦单元 | 面积（hm2） | 监测内容 | 监测点 布设 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 11.21 | 复垦质量：土壤有机质、pH值等 | 1个 | 1次/半年 |
|  |  | 复垦植被监测：成活率等 | 5.00hm2 | 1次/半年 |
|  |  | 配套设施监测 | 随机调查 | 1次/半年 |
| 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 9.70 | 复垦质量：土壤有机质、pH值等 | 1个 | 1次/半年 |
|  |  | 复垦植被监测：成活率等 | 9.70hm2 | 1次/半年 |
|  |  | 配套设施监测 | 随机调查 | 1次/半年 |
| 工业场地 | 3.87 | 复垦质量：土壤有机质、pH值等 | 1个 | 1次/半年 |
|  |  | 复垦植被监测：成活率等 | 3.87hm2 | 1次/半年 |
|  |  | 配套设施监测 | 随机调查 | 1次/半年 |
| 累计 | 24.78 | — |  | — |

2、监测措施

（1）土壤复垦质量监测

复垦质量的测试项目有作物长势、土壤有机质、pH值、农作物可食部分有毒有害物质含量、单位产量。

对复垦后土地质量的检验方法，采用随机抽样法。即随机抽取一定量待检验的已复垦土地作为具有代表性的独立样本进行检验，样本一般为5%～10%。

其中在复垦耕地部分每公顷设置2个监测点，分别测定耕层（0～20cm）和亚耕层（20～50cm）的土壤有机质、pH值、农作物可食部分有毒有害物质含量等项目，并对复垦后三年内耕地主要耕作物的产量进行监测。在复垦林草地部分每公顷设置1个监测点。

- （2）复垦植被监测

防护林带主要监测植物的长势、高度、成活率、生长量等；草地主要监测长势、覆盖度和产草量。

监测方法为样方随机调查。植被恢复后每半年监测一次。

- （3）配套设施监测

主要对配套的排水设施的使用维护情况进行监测。

本项目主要复垦有林地，有林地每公顷设置1个监测点，共设置4个监测点。

## 四、地质环境治理与土地复垦工作部署

### （一）总体工作部署

矿山地质环境治理总体部署：矿山地质环境保护与恢复治理方案要与矿山主体工程同时进行设计、施工和验收。矿山建设初期应完成截排水沟等主要防灾、减灾工程措施，生产期应完成边坡的监测点布设并进行监测，后期闭坑后全面完成恢复治理相关措施，切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针。

本矿山采用露天开采方式，本方案设计矿山生产规模为130万m3/年。本矿区将于2019年9月进入基建期（约0.1年），整个矿山服务年限2.6年（2019年9月～2022年2月）。根据矿山总体规划部署，矿山在开采过程中将严格按照“边开采边治理边管护”等工作要求，2023年2月前完成矿山地质灾害治理和土地复垦工作（含工业场地设施等拆除），2023年8月前结束监测和管护工作（主要是对矿山加工场、堆料场等工业场地的管护及监测工作），确定方案适用期为4.1年（自2019年9月至2023年8月）。总体部署划分为三个实施阶段：近期（1年）、中期（1.6年）、远期（1.5年）。

### （二）阶段实施计划

根据开发利用方案、评估区矿山地质环境问题类型、矿山地质环境防治分区结果、土地损毁预测评估、土地复垦适应性评价结果，按照分轻重缓急、分段实施的原则，矿山地质环境治理与土地复垦工作分近期、中期、远期三个阶段实施，并提出分期实施计划，在安排时序上重点考虑工程的连续性、完整性。

- 1、近期（2019年9月－2020年8月）1年

2019年9月－2020年8月为矿山基建及生产期。在此期间矿山地质环境治理与土地复垦工程做如下安排：

1）矿山地质环境保护工程

（1）在露天采场、工业场地设置警示牌。

（2）修筑露天采场平台水沟工程。

（3）建立监测系统，开展边坡崩塌、地形地貌、地下水矿山地质环境监测工程。

2）土地复垦

（1）对露天采场进行表土剥离堆存。

（2）对损毁区开展土地损毁监测工程。

（3）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。

2、中期（2020年9月－2022年2月）1.6年

2020年9月－2022年2月为矿山地质环境治理及土地复垦期，在此期间矿山地质环境治理与土地复垦工程做如下安排：

1）矿山地质环境保护工程

（1）在露天采场、工业场地设置警示牌。

（2）修筑露天采场平台水沟工程。

（3）建立监测系统，开展边坡崩塌、地形地貌、地下水矿山地质环境监测工程。

2）土地复垦

（1）对露天采场进行表土剥离堆存。

（2）对损毁区开展土地损毁监测工程。

（3）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。

3、远期（2022年3月－2023年8月）1.5年

2022年3月-2023年2月为矿山地质环境治理及土地复垦期，在此期间矿山地质环境治理与土地复垦工程做如下安排：

1）矿山地质环境保护工程

（1）在露天采场、工业场地设置警示牌。

（2）修筑露天采场平台水沟工程。

（3）建立监测系统，开展边坡崩塌、地形地貌、地下水矿山地质环境监测工程。

2）土地复垦

（1）拆除工业场地建构筑物，对工业场地进行土地平整并植树绿化。

（2）对损毁区开展土地损毁监测工程。

（3）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。

2023年3月-2023年8月主要工作是矿山破碎加工场、堆料场等工业场地的管护及监测工作。

### （三）近期年度工作安排

（1）矿山地质环境治理工作安排

近期1年（2019年9月-2020年8月）工作计划从2019年9月开始，本阶段施工期限为1年，矿山地质环境治理工作主要对露天采场首采平台、运输道路、工业场地的表土进行剥离；修筑表土临时堆场挡土墙。

- （2）近期土地复垦工作安排

近期1年（2019年9月-2020年8月）工作计划从2019年9月开始，本阶段施工期限为1年。主要实施警示牌工程、排水工程、拦挡工程、矿山地质环境监测工程、土地损毁监测工程。具体工作内容安排如下：

- 1）2019年9月~2019年11月工作安排

（1）在露天采场、工业场地、排土场设置警示牌。

（2）开展矿山地质环境监测。

（3）开展土地损毁监测。

2）2019年12月~2020年2月工作安排

（1）继续修建露天采场排水沟工程。

（2）继续开展矿山地质环境监测。

（3）继续开展土地损毁监测。

3）2020年3月~2020年6月工作安排

（1）继续修建露天采场排水沟工程。

（2）继续开展矿山地质环境监测。

（3）继续开展土地损毁监测。

4）2020年7月~2020年8月工作安排

（1）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。

（2）继续修建露天采场排水沟工程。

（3）继续开展矿山地质环境监测。

（4）继续开展土地损毁监测。

近期年度工作安排见表3-27：

表3-27　矿山地质环境保护和土地复垦近期年度工作安排

| 工程项目 | 工作内容 | 工作进度安排 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年9月~2019年11月 | 2019年12月~2020年2月 | 2020年3月~2020年6月 | 2020年7月~2020年8月 |
| 地质灾害治理工程 | 竖立警示牌 | ● |  |  |  |
|  | 安全防护栏 | ● |  |  |  |
|  | 地质灾害 监测 | ● | ● | ● | ● |
| 含水层破坏防治工程 | 地下水位、水量、水质监测 | ● | ● | ● | ● |
| 地形地貌景观恢复工程 | 地形地貌景观破坏监测 | ● | ● | ● | ● |
| 水土环境修复工程 | 地表水质监测 | ● | ● | ● | ● |
|  | 土壤环境污染监测 | ● | ● | ● | ● |
| 土地复垦工程 | 工程措施 | ● | ● | ● | ● |
|  | 植物措施 | ● | ● | ● | ● |
|  | 损毁土地监测 | ● | ● | ● | ● |

### （四）“边开采、边治理、边复垦”规划设计

根据海南省国土资源厅等六部门《关于印发海南省绿色矿山建设工作实施方案的通知》（琼国土资储字〔2017〕142号）及海南省自然资源和规划厅《关于加快推进绿色矿山建设的通知》（琼自然资函〔2019〕1247号），三亚市花岗石材料厂三亚市大园辉长辉绿岩矿全力推进绿色矿山建设，采取“边开采、边治理、边复垦”矿山治理模式，使生态治理变被动性治理为主动性治理，变修复性治理为保护性治理，保护性治理结合前期规划治理，实现了生态效益和经济效益的相统一。矿山采矿许可证到期后须按要求拆除矿山工业场地等所有相关基础设施。

矿段Ⅰ在基建期时，对采矿权范围内的原老采坑及高陡边坡进行削坡，降低边坡角，消除滑坡等危害，对原老采坑及高陡边坡平台进行平整、覆土并种植树木，平台上种植爬山虎，并建立矿山相应的灌溉系统。矿段Ⅰ局部运输道路边坡也要进行复绿，在道路内侧种植爬山虎及树木等。具体堵孔要求详见第三篇第三章第三节“矿区土地复垦”。

矿段Ⅰ转入正常生产时，自上而下顺序开采，待+112m平台铲装作业时，其坡顶线位于+124m，其上一平台（+124m平台）进行穿孔作业，尚未靠帮，暂时不能进行治理及复垦，仅能对+136m平台（靠帮）进行复垦工作，包括：平台平整、覆土并种植树木，台阶边坡并种植爬山虎，完成相应的灌溉系统建设。待开采至+100m平台时，需对+124m平台（靠帮，中间相间隔一个台阶）进行复垦工作；依次顺序向下延深，复垦台阶与开采台阶相间隔一个工作台阶。

矿段Ⅱ转入正常生产时，自上而下顺序开采，待开采至+218m平台铲装作业时，其坡顶线位于+230m，其上一平台（+230m平台）进行穿孔作业，尚未靠帮，暂时不能进行+230m平台治理及复垦，仅能对+242m平台（靠帮）进行复垦工作，包括：平台平整、覆土并种植树木，台阶边坡并种植爬山虎，完成相应的灌溉系统建设。待开采至+206m平台时，需对+230m平台（靠帮，中间相间隔一个台阶）进行复垦工作；依次顺序向下延深，复垦台阶与开采台阶相间隔一个工作台阶。具体堵孔要求详见第三篇第三章第三节“矿区土地复垦”。

通过采取“边开采、边治理、边复垦”矿山治理模式，三亚市大园辉长辉绿岩矿生态效果得到极大改观，恢复为 “绿水青山”。

## 五、经费估算与进度安排

### （一）经费估算依据

矿山地质环境保护与治理主要针对矿山地质环境保护与土地复垦重点防治区，运营阶段做好矿山各种环境地质问题和地质灾害隐患治理、防治工作，做好矿山开采产生地质环境影响的监测工作。矿山

闭坑期地质环境保护与土地复垦工作有采坑边坡、采坑底板、采坑开采平台、台阶治理、临时设施场地的治理、土地复垦等。根据矿山闭坑期地质环境保护与土地复垦方案所确定的各项工作量，依据：

- （1）《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031.1-2011)；

（2）《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013)；

（3）《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》财综〔2011〕128号）；

（4）《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部，2012年版）；

（5）《海南省国土环境资源厅矿山地质环境保护与治理暂行规定》（琼土环资储字[2007]12号）；

（6）《海南省建设工程计价定额2011》(房屋建筑与装饰工程) ；

- （7）《海南省房屋建筑与装饰工程定额》（2011）；

（8）《海南省房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）；

- （9）《海南省园绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013）；

（10）《海南省市政工程计价定额》（2011）；

- （11）《海南省建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

（12）《海南省建筑工程主要材料市场信息》（2019.05）；

（13）《海南省建设工程造价信息价》（2019.05）。

计算方法：

使用《广联达计价软件》。

该项目概算由工程施工费、设备费、其他费用（包括工程监理费、项目管理费、预备费组成）。

工程施工费=直接费+间接费+税费

直接费包括直接工程费+措施费

直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费

人工费=工程量×定额工费单价

人工费定额依据有关要求按琼建[2019]2号，工日为94.88元/工日计取，材料价格依据《工程造价信息》间接费用包括工程招标费、工程监理费、设计费、管理费。

### （二）环境治理工程经费估算

1、总工程量与投资估算

矿山地质环境治理工程工程量见表3-28，矿山地质环境治理工程量（含监测工程量）投资估算为1523108.75元，见表3-29。

表3-28 矿山地质环境保护预防工程与治理工程量汇总表

| 序号 | 治理工程 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场安全措施 |  |  |  |
|  | 安全围栏 | m | 1840 |  |
|  | 铁丝网 | m | 5520 |  |
|  | 水泥立柱 | 根 | 61 |  |
|  | 安全警示牌 | 块 | 42 |  |
| 2 | 采场截水沟 | m | 450 | 截水沟长度 |
|  | 开挖土方 | m3 | 567 |  |
|  | 浆砌石 | m3 | 324 |  |
| 3 | 集水池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
| 4 | 沉砂池 |  |  |  |
|  | 1#沉砂池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
|  | 2#沉砂池 |  |  |  |
|  | 开挖土方 | m3 | 400 | 20m×5m×4m |
|  | 浆砌石 | m3 | 215 |  |
| 5 | 危岩清排 | m3 | 500 |  |
| 6 | 监测 |  |  |  |
|  | 地质环境监测 | 点次 | 400 |  |
|  | 监测点 | 个 | 5 |  |

表3-29  矿山地质环境治理工程投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费用合计 | 分部分项工程量清单计价合计+分部分项工程人材机价差合计 |  | 1140630.98 |
| 1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 |  | 994608.03 |
|  | 其中：人工费 | 分部分项人工费 |  | 305817.32 |
| 1.2 | 分部分项工程人材机价差合计 | 分部分项人材机价差 |  | 146022.95 |
| 2 | 措施项目工程费用合计 | 措施项目清单计价合计+措施项目工程人材机价差合计 |  | 94140.65 |
| 2.1 | 措施项目清单计价合计 | 措施项目合计 |  | 94140.65 |
|  | 其中：人工费 | 组织措施人工费+技术措施项目人工费 |  |  |
| 2.2 | 措施项目工程人材机价差合计 | 措施项目人材机价差 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 |  |  |
| 4 | 规费 | 建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险 |  | 44044.81 |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | 0 |  |
| 4.3 | 社会保障费 | (工日合计+技术措施项目工日合计)*84.23 | 29.5 | 40986.64 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 3058.17 |
| 5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程项目费用合计+措施项目工程费用合计+其他项目清单计价合计+规费 |  | 1278816.44 |
| 6 | 含税工程造价 | 不含税工程造价*(1+0.11) |  | 1419486.25 |
| 7 | 工程监理费 | 含税工程造价 | 3.3 | 46843.04 |
| 8 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 2 | 28389.72 |
| 9 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 3 | 28389.72 |
| 10 | 经费估算合计 | 6~9项之和 |  | 1523108.75 |

2、单项工程量与投资估算

矿山地质环境治理单项工程量与投资估算详见附表1。

### （三）土地复垦工程经费估算

1、总工程量与投资估算

本项目土地复垦总工程量见表3-30，矿山土地复垦工程投资估算为5491693.07元，见表3-31。土地复垦工程不需要外部运输土壤，直接利用原有表土整理即可满足复垦需求。

表3-30  复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程 | 单位 | 露天 采场 | 矿段Ⅰ西侧 老采坑 | 工业 场地 | 办公 生活区 | 运输道路 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | 1000 |
| 2 | 场地平整 | m3 | 2093.17 | 4243.20 | 1662.28 | - | - | 7998.65 |
| 3 | 覆土工程 | m3 | 40000 | 77600 | 31040 | - | - | 148640 |
| 4 | 砌体拆除 | m3 | 0 | 0 | 750 | - | - | 750 |
| 5 | 场地翻耕 | m3 | 0 | 0 | 11640 | - | - | 11640 |
| 二 | 植物工程 |  |  |  |  | - | - |  |
| 1 | 种植乔木 | 株 | 12500 | 24250 | 9700 | - | - | 46450 |
| 2 | 乔木养护（6个月） | 株 | 75000 | 145500 | 58200 |  |  | 278700 |
| 3 | 攀缘植物 | 株 | 9506 | 0 | 0 | - | - | 9506 |
| 4 | 攀缘养护（6个月） | 株 | 57036 | 0 | 0 | - | - | 57036 |
| 5 | 喷灌系统 | 台 | 1台ISG50-315型自吸式高压水泵 |  |  |  |  |  |
| 6 | PVC给 水管 | m | 1085 |  |  |  |  |  |

表3-31      矿山土地复垦工程投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费用合计 | 分部分项工程量清单计价合计+分部分项工程人材机价差合计 |  | 3884738.11 |
| 1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 |  | 3336913.65 |
|  | 其中：人工费 | 分部分项人工费 |  | 800278.34 |
| 1.2 | 分部分项工程人材机价差合计 | 分部分项人材机价差 |  | 547824.46 |
| 2 | 措施项目工程费用合计 | 措施项目清单计价合计+措施项目工程人材机价差合计 |  | 315842.2 |
| 2.1 | 措施项目清单计价合计 | 措施项目合计 |  | 315842.2 |
|  | 其中：人工费 | 组织措施人工费+技术措施项目人工费 |  |  |
| 2.2 | 措施项目工程人材机价差合计 | 措施项目人材机价差 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 |  |  |
| 4 | 规费 | 建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险 |  | 410296.89 |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | 0 |  |
| 4.3 | 社会保障费 | (工日合计+技术措施项目工日合计)*84.23 | 29.5 | 402294.11 |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 8002.78 |
| 5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程项目费用合计+措施项目工程费用合计+其他项目清单计价合计+规费 |  | 4610877.2 |
| 6 | 含税工程造价 | 不含税工程造价*(1+0.11) |  | 5118073.69 |
| 7 | 工程监理费 | 含税工程造价 | 3.3 | 168896.43 |
| 8 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 2 | 102361.47 |
| 9 | 项目管理费 | 含税工程造价 | 3 | 102361.47 |
| 10 | 经费估算合计 | 6~9项之和 |  | 5491693.07 |

2、单项工程量与投资估算

矿山土地复垦单项工程量与投资估算详见附表2。

### （四）总费用汇总与年度安排

1、总费用构成与汇总

根据设计的工程量，按照上述有关定额标准估算，矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用分为矿山地质环境保护治理工程费和土地复垦工程费，矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用为7014801.82元，其中矿山地质环境保护治理工程费为1523108.75元，土地复垦工程费为5491693.07元。

- 2、近期年度经费安排

根据矿山地质环境治理和土地复垦工程部署和年度实施计划，近期工作为第一阶段（2019年9月—2020年8月），主要工作是对表土进行剥离、修建排水、拦挡工程和开展地质环境监测和损毁土地监测。近期需要投入资金约100万元。矿山地质环境治理与土地复垦工程经费按年度安排如表3-32。

表3-32 　近期年度经费安排表

| 年 度 | 经费安排 （万元） | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2019年9月~2019年11月 | 30.00 | 1）在露天采场、工业场地设置警示牌。 2）开展矿山地质环境监测。 3）开展土地损毁监测。 4）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。 |
| 2019年12月~2020年2月 | 30.00 | 1）继续开展矿山地质环境监测。 2）继续开展土地损毁监测。 3）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。 |
| 2020年3月~2020年6月 | 20.00 | 1）继续开展矿山地质环境监测。 2）继续开展土地损毁监测。 3）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。 |
| 2020年7月~2020年8月 | 20.00 | 1）对部分露天采场终了平台边坡复垦绿化。 2）继续开展矿山地质环境监测。 3）继续开展土地损毁监测。 |
| 合计 | 100 |  |

以上计划安排，预计以2019年9月1日为起始基准日，开工时间推后，则起始基准日及工期顺延。矿山地质环境治理和土地复垦进度和资金安排应根据实际调整。

## 六、保障措施与效益分析

### （一）安全保障

1、防止高空坠落的措施

边帮施工自上而下，边帮高差较大，为防止高空坠落危险，预防麻痹思想而造成灾难性后果，制定防止高空坠落的措施如下：

（1）在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施。

（2）高处作业时，不应抛掷物件，不应上下垂直方向双层作业。

（3）遇有六级以上强风时，不应在治理工程内进行起重和高处作业。

（4）进行高处作业时，不允许其他人员在工作地点的下面通过或逗留，工作地点下面应有围栏或防护设施，防止落物伤人。

（5）在固定的机械设备上必须设有护栏，在崖口或崖边树立醒目安全标示牌。

- 2、爆破安全措施

本工程爆破施工安全要求为：应采用合理的爆破技术和必要的安全技术措施，把爆破振动、爆破飞石的危害控制在国家相关规程规定的安全允许范围之内，保证爆区周围主要建构筑物及人员的安全。为此，爆破对周边建筑设施、人员及建筑物安全尤为重要，爆破安全措施如下：

（1）采用逐孔起爆技术；严格控制爆破规模和最大段装药量，降低爆破振动对周边建（构）筑物的影响。

（2）爆破工作开始前，根据地形条件及有关规程规范明确危险区的边界并设置明显标志，且有专人警戒，起爆前按规定发出警戒信号。矿区北侧农村公路位于爆破警戒范围内，爆破期间加强安全警戒，进行临时交通限制通行，以防爆破飞石砸伤行人和车辆。

（3）爆破作业时，非爆破作业人员撤到安全警戒线以外，爆破作业人员在爆破时也必须进入避炮棚。起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点。

（4）合理设计孔网参数；正确确定最小抵抗线方向和大小；填塞高度符合相关要求，盲炮要及时处理。

- 3、边坡方面主要防范措施

（1）加强边坡安全管理。矿山建成投产后，成立专门的边坡维护队伍，建立边坡管理和检查制度。根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。对边坡进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、爆破振动观测等。技术管理部门及时整理边坡观测资料，对存在不稳定因素的最终边坡长期监测，发现问题及时处理，以确保矿区生产期的边坡安全；

（2）严格控制靠帮爆破，实施可靠的爆破工艺，控制生产作业爆破段的最大一段装药量，采取预裂爆破等减振爆破技术，尽量减少爆破振动对边坡的影响，严格按爆破安全参数施工；

（3）最终台阶填覆新鲜肥沃地表土，植生绿化，种植草皮，恢复植被层。既保持水土流失，又增强了边坡的稳定性；

（4）矿山进入中期开采后，除对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应定期由有资质的中介机构进行检测和稳定性分析，以确保矿山能长期安全生产。

（5）矿区对浅部土岩松散的地段，在今后设计和施工中，应进行专门研究，确定合理的预防控制措施，避免边坡滑坡、垮塌事故。

- 4、穿孔方面主要防范措施

（1）钻机沿台阶边缘行走时，机架突出部分距台阶外缘不得小于3m；

（2）钻机通过高压线时，钻机最高部分与高压线的距离不得小于2m~3m；

- （3）钻机通过坡道时，钻架必须放倒，以防钻机倾倒；

（4）钻孔时钻机司机室距崖边最小距离不得小于1m；

- （5）起落钻架时，钻架上下均不能站人；

（6）机械、电气、风路系统安全控制装置失灵以及除尘装置发生故障及损坏时，应立即停止作业，及时修理、维护和更换；

（7）钻机夜间作业，照明设施要完善。

5、铲装作业主要防范措施

（1）液压反铲调动时应组织人员专职调铲；

（2）采装工作面出现伞岩时，禁止液压反铲正面作业；

（3）液压反铲作业时，按规范操作，并确保作业人员劳动保护；

（4）当液压反铲作业时，任何人不得在液压反铲悬臂和铲斗下面及工作面的底帮附近停留；在任何情况下，铲斗下严禁站人。

- 6、运输方面主要防范措施

（1）定期对采场汽车进行检修，确保运输车辆正常运行；

（2）养护工段应经常巡查路段，采场固定坑线、公路应设置栅栏与路标，及时清除路肩、边沟、水槽、排水沟中积秽，及时维修凹凸路面；

（3）自卸翻斗汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近，翻斗操纵器除本司机外一律不准他人操纵，工作完毕后应将操纵器放置于空挡；

- （4）加强路面防尘措施、防滑措施；

（5）加强安全生产教育，严禁违章作业、违章调度、无证上岗、酒后行车等行为。

- 7、机械设备防护装置及安全运行保障措施

矿区使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、装载机、自卸运输车、等，为保证机械设备安全运行其保障措施一定要到位。

（1）为了保证汽车运矿的行车安全，运输道路宽为6m，在可视范围内，每50m设一错车道，错车道长10m，最小平曲线半径15m，回头曲线纵坡≤4.5%，纵向坡度10%，停车视距30m，并在高路堤边缘设置挡车墩，通视较好地段设置转车场，弯道及上下坡处设有安全标志。矿区内生产汽车的运行速度严格控制在15km/h以内，危险地段必须设置明显的车速限制牌。运输设备必须保持良好的状态，不允许使用超期报废汽车进行运输。必须落实司机安全生产责任制，司机必须持证上岗，禁止司机疲劳开车或酒后开车；

（2）对机械设备进行日常的维护保养，杜绝机械设备“带病”作业。

（3）上下转运石料的运输车辆遵循重车靠内、轻车靠外运行原则，轻车避让重车。

（4）各种机械操作人员必须具备相应的执业资格，并定期进行安全教育和培训。

（5）严格遵守关于治理区机械设备维护保养及使用规定，并检查落实。

- 8、预防其它危害的措施

（1）堆场及石料破碎产生的粉尘，可以设置除尘装置或者隔离装置，喷水雾湿式降尘经济有效、可减少扬尘对人体的危害。

（2）接尘作业人员必须佩戴防尘口罩，实行个人防护。

（3）对扬尘的工作地点，应每月测定一次空气含尘程度，并逐月上报和向职工公布。粉尘中游离二氧化硅的含量，应半年测定一次。

（4）对接触粉尘的作业人员定期进行身体检查，建立职工健康档案，并采用轮岗制，减少接尘时间。

（5）对产生噪音的设备，要选用国家定型产品或产生噪音小的产品。

（6）有条件设置隔离声源的设施，配置绿化带等，控制声波的传播，减少噪音的危害。

### （二）组织保障

按照“谁开发，谁保护、谁破坏、谁治理和谁损毁、谁复垦”的原则，明确本方案实施的组织机构及职责。《三亚市花岗石材料厂三亚市大园辉长辉绿岩矿矿产资源开发利用与保护方案》由三亚市花岗石材料厂负责并组织实施，建立由矿山副矿长为组长、办公室主任为副组长、矿山专职环保和土地复垦管理人员等技术骨干力量为成员组成的土地复垦管理办公室，以负责土地复垦方案的具体施工、协调和管理的工作。土地复垦管理机构的主要工作职责如下。

a）认真贯彻、执行“预防为主、防治并重”的土地复垦方针，确保土地复垦工作的安全进行，充分发挥土地复垦工程的效益；

b）建立土地复垦目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每年度或每小阶段向三亚市自然资源和规划局汇报土地复垦的治理情况，并制定下一阶段的土地复垦方案详细实施计划；

c）仔细检查、观测矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的土地复垦情况及其落实状况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，并联系、协调好管理部门和各方的关系，接受三亚市自然资源和规划局的检查与监督；

d）加强土地复垦有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行环保、土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山复垦意识，人人参与土地复垦的行动中来；

e）在矿山生产和土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的土地复垦工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项土地复垦的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，为土地复垦工程的验收提供相关资料。

### （三）技术保障

针对本项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，大部分就地取材，其它所需材料均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，立即设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，项目实施单位必须严格按照复垦总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

a）方案规划阶段，矿区应委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点。

b）复垦实施中，根据本方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计划，及时总结阶段性复垦实践经验，修订本方案。

c）加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术项目区的学习研究，及时吸取经验，修订复垦措施。

d）根据实际生产情况和土地破坏情况，进一步完善《矿产资源开发利用与保护方案》，拓展矿产资源开发利用与保护方案报告编制的深度和广度，做到所有复垦工程遵循《矿产资源开发利用与保护方案》。

e）严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

f）建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

g）选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。

h）项目区配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在项目的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与相关单位（如乐东市国土、水保、环保局、农业、林业部门）的合作，定期邀请相关技术人员对项目区复垦效果进行监测评估。

i）管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在项目区复垦过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

### （四）资金保障

根据财政部国土资源部环境保护部共同颁发的《关于取消矿山环境治理恢复保证金 建立矿山环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件的通知，取消实施的保证金制度，将矿山治理恢复保证金调整为矿山环境治理恢复基金，矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金，根据《三亚市花岗石材料厂三亚市田独镇三亚市大园辉长辉绿岩矿区矿产资源开发利用与保护方案》，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。同时矿山企业需要在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取情况。基金由三亚市花岗石材料厂自主使用，专项用于地质灾害治理。矿山企业的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况须列入矿业权人勘查开采信息公示系统。土地复垦费用全部由三亚市花岗石材料厂自主承担，列入生产成本中。在矿山地质环境恢复治理实施过程中，自觉接受国土资源主管部门的监督。

### （五）监管保障

a）矿区在建立组织机构的同时，将加强与三亚市自然资源和规划局的合作，建立共管机制，自觉接受三亚市自然资源和规划局和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便复垦工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

b）按照复垦方案确定年度安排，制定相应的各复垦年规划实施大纲和年度计划，并根据复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，逐步落实，及时调整因项目区生产发生变化的复垦计划。由矿区土地复垦管理办公室负责按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，统一安排管理。以确保土地复垦各项工程落到实处。保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

c）如矿区不能履行复垦义务，现今缴纳土地复垦费并处以罚款。

d）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。要求施工单位应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受三亚市自然资源和规划局的监督检查。

e）加强土地复垦政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动土地复垦积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。保护积极进行土地复垦的村委会以及村民的利益，充分调动其土地复垦的积极性。提高社会对土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中重要作用的认识。

f）加强对复垦土地的后期管理。一是保证验收合格；二是使土地复垦区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

### （六）效益分析

土地复垦及环境治理效益包括经济效益、生态效益和社会效益三方面。

- 1）经济效益

土地复垦工程的经济效益主要体现在通过土地复垦工程对土地的再利用带来的林、草产值及复垦后果木产值。

有林地的效益主要包括：根据海南地区乔木种植经验，可增加当地村民收入，经济效益良好。

同时，土地复垦植物措施对于水土保持、生态恢复起很大的作用，有效缓解近况开采对水土的损毁，改善矿山周边的生态环境，保护了周围村庄用地的农田生产力，减少了农田的经济损失。

- 2）生态效益

本项目土地复垦方案土地复垦与生态环境工程有机结合，通过土地复垦有效恢复生态平衡，可涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝灾害的发生频率。项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境。

土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。土地复垦是与生态重建密切结合的大型工程，它的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面。

- （1）防止水土流失效益

矿山的大规模开采，将对环境造成极大的破坏，并在一定程度上加剧项目区范围的水土流失。土地复垦工程通过植被恢复营造林草地，防止项目区生态系统退化及水土流失。

- （2）对生物多样性的影响

复垦项目实施之后的植被覆盖率力争达到或超过实施之前的覆盖率，将有效遏制项目区及周边环境的恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样性与稳定性。保持周边动物群落的稳定性和多样性，达到植物动物群落的动态平衡。

- （3）对空气质量和局部小气候的影响

土地复垦通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响。具体来讲，植树、种草工程不仅可以防止水土流失，还可以通过净化空气继续保持本区域的良好的大气环境质量。

- 3）社会效益

矿区进行土地复垦，有效的改善了矿区环境，符合国家关于十分珍惜合理利用每一寸土地的国策。同时通过土地复垦方案的实施，一是有利于矿区及附近农林业的安全生产，实现当地社会经济的可持续发展；二是在矿区内营造适生的有林地产区，不仅防治了区域水土流失，而且将会改善当地群众的生产、生活质量。

（1）土地复垦工程实施后，可以减少矿山开采工程带来的新增水土流失，减轻所造成的损失和危害，能够确保矿山的安全生产。

（2）矿山复垦能够减少生态环境破坏等问题，为工程建设区的绿化创造了良好的生态环境，有利于矿山职工以及附近居民的身心健康，从而能够提高劳动生产率。

（3）土地复垦后经营管理需要较多劳动力，因此也能够为矿山人民提供更多的就业机会，对于提高当地农民收入，维护社会安定起到积极的促进作用。

（4）土地复垦项目工程实施后，通过建设人工林地，恢复植被面积，对于合理调整项目区生产影响范围及周边地区的土地利用结构起到良好的促进作用，从而促进当地工农业协调发展。

土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有着重大意义，而且对全社会的安定团结和稳定发展也起着重要作用。综合可见，本复垦项目对当地社会发展会有较大的促进作用，具有较好的社会可行性。

### （七）公众参与

为了增加项目民主和透明度，保护和尊重公众利益，体现项目决策的合理与公正，让项目区群众了解项目情况，国土资源主管部门、矿区、方案编制单位到项目区所在地进行踏勘，广泛征求群众意见。由于项目完成后，已损毁土地复垦为林地、林地、耕地等，拟损毁土地全面复垦为有林地，最终老百姓受益，故当地群众十分同意项目的实施以及规划方案，并积极配合，保证项的顺利实施。

- （1）目的

公众参与是建设单位与公众之间的一种双向交流，其目的是为了全面了解评价区范围内公众及相关团体对项目的认识态度，让公众对项目建设过程中和实施后可能带来的环境问题提出意见和建议，保障项目在建设决策中的科学化、民主化，通过公众参与调查使建设项目的规划、设计、施工和运行更加合理、完善，从而最大限度的发挥本项目建成后带来的社会效益、经济效益、环境效益。

- （2）公众参与的原则

为了使公众参与工作能客观、公正地反映民众对该项目的认识和建议、意见，使公众参与的调查对象具有充分的代表性，本次调查工作采用了代表性和随机性相结合的原则。

所谓“代表性”是指被调查者来自社会各行各业，“随机性”是指被调查者应按统计学上随机抽样的原理，随机抽取调查对象，被调查者机会均等，不带有任何个人的主观意向。

（3）调查对象及内容

a）调查对象

本项目公众参与调查的主要对象为评价区内农民、矿区职工以及雨坛乡、居民，被调查者为不同阶层、职业、不同的反映情况。

b）调查内容

为了更好的掌握评价区内公众的环保意识以及对本项目的态度，我们针对本项目可能产生的环境问题和一般问题进行了广泛的调查。

（4）公众意见及建议

a）复垦区村民和村集体意见

根据复垦区村民意见，建议项目在生产过程中注意避免地表破坏、水污染，项目结束后立即复垦，优先复垦为有林地。

b）相关部门意见

根据国土资源主管部门意见，建议已损毁土地优先复垦为有林地。

c）公众意见处理意见

经过会同项目建设单位、国土主管部门、土地所有权人等负责人及村民代表意见，本方案设计将已损毁土地优先复垦为有林地。

d）公众参与意见采纳情况

复垦方案采用公众参与意见，将复垦区土地优先复垦为有林地。

- （5）土地权属调整方案

本矿区位于三亚市田独镇辖区，矿区复垦责任范围内土地权属为三亚市罗蓬村集体、三亚市人民政府所有，土地权属清楚，无土地权属纠纷，不涉及土地权属调整。

## 七、结论与建议

### （一）结论

（1）本矿山采用露天开采方式，本方案设计矿山生产规模为130万m3/年。本矿区将于2019年9月进入基建期（约0.1年），整个矿山服务年限2.6年（2019年9月～2022年2月）。根据矿山总体规划部署，矿山在开采过程中将严格按照“边开采边治理边管护”等工作要求，2023年2月前完成矿山地质灾害治理和土地复垦工作（含工业场地等相关设施拆除），2023年8月前结束监测和管护工作（主要是对矿山加工场、堆料场等工业场地的管护及监测工作），确定方案适用期为4.1年（自2019年9月至2023年8月）。总体部署划分为三个实施阶段：近期（1年）、中期（1.6年）、远期（1.5年）。

（2）评估区重要程度为较重要区，矿山建设类型为大型，地质环境条件程度为简单，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境影响评估精度分级标准，将评估区地质环境影响评估等级定为一级，评估区总面积为44.88hm2。

（3）现状评估结论：边坡稳定，未发现崩塌、滑坡现象；区域尚未进行矿山建设及采矿活动，土地资源、地下水资源、地质地貌景观资源均未受影响；评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

（4）预测评估结论：预测评估区未来矿山建设和开采对土地资源的影响较严重；对地形地貌景观的影响较严重；对含水层的影响较轻；可能诱发的地质灾害类型有崩塌、滑坡、泥石流，采场及排土场发生崩塌、滑坡可能性小，影响较轻。预测矿山地质环境影响程度分级为较严重。

（5）根据评估区现状及预测地质环境影响程度，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区（I区）：露天采场面积11.21hm2，矿段Ⅰ西侧老采坑9.70hm2，共占评估区总面积44.88hm2的46.59%。次重点防治区（II区）：露天采场外侧20m面积5.88hm2，工业场地面积3.87hm2，办公生活区面积0.33hm2，运输道路面积0.35hm2，共占评估区总面积44.88hm2的23.24%。一般防治区（III区）面积为13.50hm²，占评估区总面积44.88hm2的30.17%。

（6）矿山地质环境保护与恢复治理的主要措施是：一是拦截、疏导地表水等工程措施；二是植被、绿化等生物措施；三是采场台阶边坡稳定性监测措施。

（7）根据设计的工程量，按照上述有关定额标准估算，矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用分为矿山地质环境保护治理工程费和土地复垦工程费，矿山地质环境保护与土地复垦方案预算总费用为7014801.82元，其中矿山地质环境保护治理工程费为1523108.75元，土地复垦工程费为5491693.07元。

### （二）建议

（1）矿山在建设及开采过程中应注意植被修复等生态环境保护，完善水土保护工作，严禁破坏矿区周边植被，防止水土流失。

（2）加强地质环境保护意识，在矿山建设及采矿活动过程中做好水文地质、工程地质、环境地质监测工作和不良环境地质问题的防治工作。做到矿山开采建设与地质环境保护相结合，与矿山治理工程同步进行。

（3）矿山应制定并落实矿山地质灾害应急预案，建立矿山地质环境问题预警机制，杜绝重大地质灾害的发生。

（4）坚持动态设计、信息化施工原则，根据矿山具体情况提出针对性建议，在矿山开采过程中应及时向当地地质主管部门汇报情况。

（5）矿山建设和开采过程中要严格遵守国家相关法律、法规、标准及规范，发现问题及时解决，确实做好矿山地质环境的保护工作，提高企业的经济效益和社会效益。

（6）由于矿山开采破坏了山体原始的稳定构造和力学架构，再造的边坡岩体需很长一段时间才能恢复应力平衡和结构稳定。在下步设计注明的安全边坡较稳定是指整体而言，并不能决定局部地段的地质变异和某个个体的应力、应变异常，即使整体稳定的边坡在暴雨季节也可能发生小型的崩塌、滑坡、滚石等危害，因此应经常的检查、维护。

（7）矿山开采应按《矿产资源开发利用与保护方案》进行，确保边坡的稳定。

（8）矿山地质环境防治措施应与矿山主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本方案提出的措施、经费估算以及工程进度依据《矿产资源开发利用与保护方案》编制，具体的实施方案应根据矿山的开采设计及施工设计编制。